Stratégie de Gestion

en faveur des

Zones Humides

Périphériques à l’étang de

Salses-Leucate

Entité 30

DEPRESSION

ET MARE D’OPOUL

TOME 3

Plan de Gestion

Année 2013

Réalisation : Syndicat RIVAGE

Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate

(Regroupement Intercommunal pour la Valorisation, l’Aménagement et la Gestion de l’Etang de Salses-Leucate)

Stratégie de Gestion

en faveur des

Zones Humides

Périphériques à l’étang de

Salses-Leucate

Année 2013

Avec le soutien technique et financier de :

# Préambule

Dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate, des Plans de Gestion sont réalisés pour chaque entité ou sous entité fonctionnelle identifiées dans le Diagnostic de cette démarche.

La Stratégie de Gestion comprend plusieurs étapes nécessaires à la réalisation d’actions cohérentes.

Soit une première partie le « Diagnostic » du territoire d’étude, viennent en seconde partie les  « Objectifs » découlant de ce diagnostic. Une troisième partie vient ensuite compléter l’ensemble, il s’agit du « Programme d’Action » qui sera recondui sur 6 années.

Le document que vous etes actuellement en train de consulter constitue l’un des Plans de Gestion prévu dans le cadre du troisième  volet de la Stratégie de Gestion, soit la partie développant le « Programme d’Actions ».

De nombreuses références seront faites aux divers documents constituants la Stratégie.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité et de façon transversale au SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et au Document d’Objectifs des sites Naura 2000 de ce territoire.

Mare d’Opoul

Nom de l’entité fonctionnelle : 30 - Dépression et mare d'Opoul-Périllos

Coord. Lambert III Sud : 		X = 644 576,9

Y = 63 268,2

Commune : 				Opoul-Périllos (100%)

Carte IGN : 				2547OT

Type SDAGE : 				11 - Zones humides ponctuelles

Superficie : 				28,13 ha

Altitude moyenne : 			150 m

Entité hydrogéologique (BDRHFv1) : 	AQUI231145a Corbières orientales /Fenouillèdes

Bassin versant (BDCarthage) : 		Y070 - Côtiers de l'Agly au Rieu

# Sommaire

Préambule	5

Sommaire	6

Structure de la Stratégie de Gestion	8

Les Plans de Gestion	9

CHAPITRE 1	Cadre général	10

1.1	Description et Localisation	10

Emprise du projet (périmètres):	11

Emprise du projet (localisation générale):	11

Emprise du projet (Géoportail):	12

Emprisede la Zone Humide (GoogleEarth):	13

1.2	Propriété foncière	14

1.2	Localisation à travers le PLU	18

2.1	Historique du projet	19

2.1	Situation géologique	21

2.1	Géologie, hydrologie et forages	22

Les caractéristiques hydrogéologiques	Erreur ! Signet non défini.

Alimentation en eau potable	Erreur ! Signet non défini.

Vulnérabilité des nappes	Erreur ! Signet non défini.

Hydrologie	Erreur ! Signet non défini.

2.1	Prises de vue	24

2.1	Analyse diachronique	25

2.1	Patrimoine naturel	27

Environnement de la mare	Erreur ! Signet non défini.

Faune et ﬂore liées à la mare	Erreur ! Signet non défini.

Habitats et Flore	Erreur ! Signet non défini.

Faune	Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 2	Articulation avec la Stratégie de Gestion	28

2.1	Identification de la vulnérabilité de la ZH	28

2.1.1	Identification des Enjeux	28

AXE 1 : Evaluation de la fonctionnalité de la Zone Humide	29

Evaluation de la fonctionnalité sur l’emprise du projet	30

AXE 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide	31

Evaluation de l’aspect patrimonial sur l’emprise du projet	32

Bilan des Enjeux sur la Zone Humide :	40

2.1.2	Identification des Pressions	41

Identification des pressions de la sous-entité	41

Points particuliers sur les pressions identifiées :	45

Moyens de préservation et gestion mise en oeuvre	46

Inventaires ZNIEFF et ZICO	47

Espaces Naturels Sensibles	48

2.2	Priorisation d’actions	49

CHAPITRE 3	Objectifs et Actions du Plan de Gestion	51

3.1	Objectifs de la Stratégie de Gestion	51

3.2	Objectifs opérationnels retenus	53

3.2	Identification des Actions	54

Les fiches Actions	54

O1	A minima maintenir  la surface en Zones Humides	Erreur ! Signet non défini.

O2	Proposer des actions de protections réglementaires	Erreur ! Signet non défini.

03	Restaurer des ZH en vue d'améliorer la continuité écologique	Erreur ! Signet non défini.

O4	Accompagner les comunes pour une prise en compte optimale des Enjeux ZH	Erreur ! Signet non défini.

O5	Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais	Erreur ! Signet non défini.

O6	Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides	Erreur ! Signet non défini.

O7	Entretenir et gérer les milieux humides existants	Erreur ! Signet non défini.

O8	Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation)	Erreur ! Signet non défini.

O9	Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux ZH	Erreur ! Signet non défini.

O10	Lutter contre les espèces indésirables	Erreur ! Signet non défini.

O11	Maitriser les eaux de ruissellement	Erreur ! Signet non défini.

O12	Promouvoir une gestion durable des espaces verts	Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 4	Description des Actions	89

CHAPITRE 5	Ressources et gouvernance	90

CHAPITRE 6	Planification	94

Bibliographie	111

Sitographie	111

# Structure de la Stratégie de Gestion

Comme indiqué dans les deux tomes précédents (Dagnostic & Objectifs), le présent document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de Gestion globale.

Les differents Plans de Gestions élaborés seront tout comme les tomes 1 et 2, repris tous les 6 ans afin de prendre en compte les problématiques émergées durant ce laps de temps ainsi que les problématiques traitées qui auront ainsi évolués suite aux opérations de gestion et évolution des priorités.

DIAGNOSTIC

Tome 1

Diagnostic de territoire

Délimitation des ZH

Hiérarchisation des ZH

STRATEGIE DE

GESTION

Tome 2

Orientations

Par type de milieu

(30 entités fonctionnelles)

Par thématique

(Problématiques identifiées)

OBJECTIFS

PROGRAMME

D’ACTIONS

Stratégie de Gestion sur 6 ans

Programmes d’Actions

annuels

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Opérations de gestion

- Actions transversales

- Plans de Gestion

Mise en œuvre

Evaluation

annuelle

Evaluation

Evaluation de

fin de plan

Bilans et perspectives

Figure 1: Structure de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate

# Les Plans de Gestion

Les Plans de Gestions, sont les éléments principaux de la Stratégie de Gestion, ils doivent:

- répondre aux exigences des Objectifs en termes de conservation des ZH

- tenir compte des exigences économiques, sociales et culturelles

- tenir compte du Diagnostic et de la Hiérarchisation réalisés

- être adaptées aux pressions pesant sur les Zones Humides

- être réalisés à l’échelle de l’entité humide ou de la sous-entité.

Le contenu général de ces Plans de Gestion sera :

CHAPITRE 1	Cadre général

1.1	Localisation

1.2	Propriété foncière

1.3	Historique du projet

1.4	Contexte et problématique

CHAPITRE 2	Articulation avec la Stratégie de Gestion

2.1	Identification de la vulnérabilité de la Zone Humide (Diagnostic)

2.1.1	Identification des Enjeux

AXE 1 : Evaluation de la fonctionnalité de la Zone Humide

(hydrologie, épuration, écologie)

AXE 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide

(habitats, faune, flore, paysage)

2.1.2	Identification des Pressions (13 facteurs évalués)

2.1.3	Identification des facteurs de réponse

2.2	Priorisation d’action

CHAPITRE 3	Objectifs du Plan de Gestion

CHAPITRE 4	Actions du Plan de Gestion

# CHAPITRE 1	Cadre général

## 1.1	Description et Localisation

L’entité 30 est située dans les Corbières orientales sur la commune d’Opoul-Périllos. Elle se trouve à l’Ouest du périmètre du SAGE.

Il s’agit d’une dépression, au Sud-Ouest du plateau d’Opoul, inondable lors d’épisodes pluvieux majeurs/importants. La mare d’Opoul, située à l’Ouest de l’entité, est en eau plus souvent (point bas). On note aussi régulièrement des stagnations superficielles d’eau et la présence d’une nappe peu profonde au coeur de l’entité (au niveau de la rigole de Barrant notamment).

La zone est essentiellement occupée par des vignobles et des friches. La mare est occupée par divers types de roselières. La présence de l’habitat « mares temporaires méditerranéennes » est envisageable, car la mare et ses environs ont semble t’il été peu étudiés du point de vue floristique.

Au niveau hydraulique, la dépression est alimentée en eau par les précipitations, le ruissellement provenant d’un bassin versant assez important, et la nappe.

Les sorties d’eau se font par évaporation (+ évapo-transpiration), et vers la nappe

(Nappe de la dépression et réseau karstique, via l’aven des amandiers).

NB1 : La rigole de Barrant draine une partie de la dépression, et se jette dans l’aven des amandiers.

NB 2 : Six grandes citernes maçonnées sont alimentée en série lors de l'inondation de la mare.

### Emprise du projet (périmètres):

|  | Site inventorié par le CG dans le cadre des ENS | OUI | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Périmètre SAGE | OUI | 100% |
|  | Zone Humide | OUI | 100% |
|  | Périmètre Natura 2000 | NON | 0% |

### Emprise du projet (localisation générale):

Localisation du projet

### Emprise du projet (Géoportail):

### Emprisede la Zone Humide (GoogleEarth):

Vous trouverez toutes les emprises des Zones Humides identifiées dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Etang de Salses-Leucate et consultable via Google Earth sur le site de RIVAGE :

Téléchargement

http://rivage-salses-leucate.fr/

## 1.2	Propriété foncière

La Zone Humide « Mare d’Opoul » se situe sur une propriété de la comune d’Opoul-Périllos à 100%. Ce n’est cependant pas de cas de toutes les autres parcelles avoisinantes. Source : Géoportail et cadastre.gouv.fr

Cœur de Zone Humide

Cadastre.gouv.fr

| Zone cœur |  | Zone Est |  |
| --- | --- | --- | --- |
| parcelle | Propriétaire | parcelle | Propriétaire |
| 1852 | M SARDA BERNARD - | 979 | M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE - |
|  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL PERILLOS |  | AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1853 | M FERRAND/JEAN PIERRE - | 980 | MELLE BELBEZE SUSANNE |
|  | 5 IMP DES VIGNES - 66600 OPOUL PERILLOS |  | 15 RUE DE LA POSTE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1854 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - | 981 | MME CASTANY LAURENCE |
|  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS |  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1854 | M JOUE/GILBERT JOSEPH HENRI | 982 | MR THIBEAUDAU NICOLAS |
|  | 59 RUE LOUIS PASTEUR - 69600 OULLINS |  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1855 | COMMUNE D'OPOUL | 983 | MR FERRAND J-PIERRE |
|  |  |  | IMPASSE DES VIGNES - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1856 | M SARDA/BERNARD - RUE DU CANIGOU | 984 | M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE - |
|  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1857 | MLE SARDA/KARINE | 985 | MR SEGUI J-MICHEL |
|  | RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS |  | 14 AV DE FEUILLA - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1858 | MLE SARDA/KARINE | 988 | MR PUJOL MARCEL |
|  | RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS |  | 4 IMPASSE BILATI - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1859 | MLE SARDA/KARINE | 1887 | MR GALLARDO ALVARO |
|  | RUE TRAVERSE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS | 1287 | 13 CH DE LEUCATE - 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE |
| 1860 | M ET MME ROLLAND LUCIEN | 1888 | ETAT SERVICE DES DOMAINES |
|  | 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS | 1288 | 16 B CRS LAZARE ESCARGUEL - PERPIGNAN |
| 1861 | M ET MME ROLLAND LUCIEN | 1889 | MME PERAFERRER HENRIETTE |
|  | - 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS | 1289 | LOT CHANP DE REY RUE LEBRUN - ST ETEVE 66240 |
| 1862 | M ET MME ROLLAND LUCIEN | 1890 | ETAT SERVICE DES DOMAINES |
|  | 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS | 1290 | 16 B CRS LAZARE ESCARGUEL - PERPIGNAN |
| 1863 | M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE - | 1891 | COMMUNE D OPOUL-PERILLOS |
|  | AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS | 1291 |  |
| Données à usage exclusif du comité de gestion : Commune d’Opoul-Périllos, PMCA et RIVAGE. Ne pas diffuser, ne pas reproduire |  | 2019 | MR THIBEAUDAU NICOLAS |
|  |  |  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
|  |  | 2020 | MR THIBEAUDAU NICOLAS |
|  |  |  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
|  |  | 2021 | MR PUJOL MARCEL |
|  |  |  | 4 IMPASSE BILATI - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| Zone Sud |  | Zone Nord |  |
| parcelle | Propriétaire |  | Propriétaire |
| 1864 | M CORTADE NOEL | 1008 | MME SURIOUS MARYSE |
|  | CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS |  | 2 RUE DE LA CARRERADE |
| 1869 | M CORTADE NOEL | 1009 | MME SURIOUS MARYSE |
|  | CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS |  | 2 RUE DE LA CARRERADE |
| 1870 | M SARDA/BERNARD - RUE DU CANIGOU | 1010 | MR LABORIE LAURENT |
|  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | 24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1871 | MR BELBEZE GILLES CHEZ MME GANEM |  | MME LABORIE MARTINE |
|  | 9 PLACE DE LA CROIX DES MECHES - 94000 CRETEIL |  | MAS LE PETIT RIEN - CHE DU ROC BLANC- CERET66 |
| 1872 | MR CALMON CHRISTOPHE | 1014 | MR ET MME CARRERE ANDRE |
|  | 3 RUE VICTOR HUGO - 66600 CASES DE PENE |  | CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1873 | MR BELBEZE GILLES CHEZ MME GANEM | 1015 | MR ET MME CARRERE ANDRE |
|  | 9 PLACE DE LA CROIX DES MECHES - 94000 CRETEIL |  | CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1874 | M THIBEAUDAU/CHRISTOPHE - | 1016 | MR LABORIE LAURENT |
|  | AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | 24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1877 | MME FORMATCHE MERCEDES | 1017 | MR THIBEAUDAU NICOLAS |
|  | 24 AV PIERRE ESTIRAC - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1905 | CALMON ROBERT | 1018 | MR THIBEAUDAU NICOLAS |
|  | 5 AV BEAU SOLEIL - 66600 CASES DE PENE |  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1906 | M CORTADE NOEL | 1021 | MR ET MME CASTAGNE JEAN |
|  | CHEMIN DE VESPEILLE -66600 OPOUL-PERILLOS |  | LOT MENCARINI - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 2100 | MME MAURY NICOLE | 1023 | MR ET MME CASTAGNE JEAN |
|  | LES AUBES APPART 82 - 158 RUE DES PARADISIERS |  | LOT MENCARINI - 66600 OPOUL-PERILLOS |
|  | 34000 MONTPELLIER | 1024 | MR SOURIOUS MAX |
|  |  |  | CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
|  |  | 1904 | M ET MME ROLLAND LUCIEN |
|  |  |  | - 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS |
| Zone Nord |  | Zone Nord |  |
|  | Propriétaire |  | Propriétaire |
| 1990 | MR THIBEAUDAU NICOLAS | 1841 | MR CALMON J-NOEL |
|  | 19 AV DE FITOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1825 | MR TOCABENS J JACQUES | 1842 | MR CALMON ROGER |
|  | 14 ROUTE DE VINGRAU - 66600 OPOUL-PERILLOS | nouveau 2564 | 5 RUE DES CORBIERES -66600 opoul-perillos |
| 1826 | MR CALMON J-NOEL | 1843 | MR ET MME BARCIA NICOLAS |
|  | RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS | nouveau 2456 | 28 RUE DE LA CHAPELLE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1827 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - |  | MR ET MME SOLER OLIVIER |
|  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS | nouveau 2458 | RUE DE LA CHAPELLE - 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1828 | MR CALMON J-NOEL | 1844 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - |
|  | RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS |  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS |
| 1829 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - | 1845 | MME MONTGAILLARD JASMINE |
|  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS |  | MELLE MONTGAILLARD LUCIE |
| 1830 | MR CASTAGNE JACQUES |  | MELLE MONTGAILLARD EMILIE |
|  | AV PIERRE ESTIRAC - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | ROUTE DE VNGRAU 66600 OPOUL-PERILLOS |
| 1831 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - | 1848 | MLE SARDA/KARINE- |
|  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS |  | RUE TRAV DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS |
| 1832 | MR ET MME PUJOL FIRMIN | 2011 | MR CALMON RENE |
|  | 1 RUE DE VINGRAU - 66600 OPOUL-PERILLOS | 1011 | 7 RUE DU ROSSIGNOL -66390 BAIXAS |
| 1833 | MR ET MME CARRERE ANDRE | 2012 | MR ET MME CARRERE ANDRE |
|  | CHE DE VESPEILLE - 66600 OPOUL-PERILLOS | 1012 | CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS |
| 1834 | MME CARRERE HENRIETTE | 2013 | MR ET MME CARRERE ANDRE |
|  | RUE DE LA TOUE - 66600 OPOUL-PERILLOS | 1013 | CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS |
| 1835 | M ET MME ROLLAND LUCIEN | 2014 | MR ET MME CARRERE ANDRE |
|  | 5 RUE DE LA FONTAINE - 66600 OPOUL PERILLOS | 1014 | CHE DE VESPEILLE - OPOUL-PERILLOS |
| 1836 | M SARDA/BERNARD - RUE DU CANIGOU | 2106 | MR MAUNOURY ALEC |
|  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | REZ DE CHAUSSEE 23 AV FREDERIC ESTEBE |
| 1837 | M SARDA/BERNARD - RUE DU CANIGOU |  | 31200 TOULOUSE |
|  | RUE DU CANIGOU - 66600 OPOUL-PERILLOS |  | MR MAUNOURY FRANCK |
| 1838 | MR LABORIE LAURENT |  | 25 RUE DE BALACLAVA - 33800 BORDEAUX |
|  | 24 RUE VAN GOGH -66600 OPOUL-PERILLOS |  | MLE MAUNOURY ANNE |
| 1839 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - |  | 3 RUE DE LE DIT DE NANTES - 64000 PAU |
|  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS | 1895 | MME JOUE/MARIE JOSE EPSE SOLER - |
| 1840 | MR CALMON J-NOEL |  | 25 RUE PIERRE ESTIRACH -66600 OPOUL PERILLOS |
|  | RUE TRAV DE PERILLOS -66600 OPOUL-PERILLOS |  |  |

Données à usage exclusif du comité de gestion : Commune d’Opoul-Périllos, PMCA et RIVAGE.

Ne pas diffuser, ne pas reproduire

## 1.2	Localisation à travers le PLU

L’ensemble de la ZH est identifié en zonage NC du POS excepté l’avène des amandiers qui bénéficie d’une préservation plus important par sa désignation en zonage ND

En annexe sont joints les reglements des zones NC et ND du POS de la commune d’Opoul-Périllos.

## Historique du projet

La Zone Humide « Mare d’Opoul » :

Depuis de nombreuses années ce site fait l’objet d’attentions particulières. Il s’agit d’une mare actuellement peu profonde (1m30 au maximum), en deux bassins d’une superficie en eau de l’ordre de 0.6 ha, enclavé au milieu du vignoble et à quelques dizaines de mètres du village d’Opoul.

Généralement en eau de novembre à fin-juin / début juillet. Le plan d’eau est envahi par les hélophytes à partir du mois de mai (recouvrement végétal à 100%).

Cette mare temporaire est restée à sec de 1972 à 1977. Puis à connu au moins deux hivers complets en assec depuis 1980 (1985/86 et 1998/99) avec pour conséquences ces années là l’absence de reproduction pour les batraciens locaux, ce plan d’eau leur étant le seul accessible du « planal d’Opoul » dans un rayon de 6km.

Cet assec est toutefois nécessaire au cycle de reproduction du crustacé patrimonial Triops cancriformis.

Les enjeux écologiques :

D’un point de vue batrachologique, il s’agit de l’un des sites les plus prestigieux de la région Languedoc-Roussillon en raison de sa remarquable richesse spécifique avec pas moins de 8 à 9 espèces recensées en saison de reproduction dont certaines comptent parmis les plus rares de France (le Discoglosse peint est proche de sa limite septentrionale de sa limite de répartition et selon certains experts serait en train de progresser suite à introduction) et de la région (Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, Triton marbré).

La mare d’Opoul est l’une des mares majeures identifiées dans l’atlas biogéographique « Amphibiens ert reptiles du Languedoc-Roussillon » (Biotope – MNHN - 2012).

Elle fait partie des 77 mares les plus importantes pour la conservation des amphibiens et reptiles aquatiques de LR et les regions limitrophes au cumul de plusieurs critères (nombre d’espèces, espèces patrimoniales, déterminantes ZNIEFF …)

A la seule exception de la couleuvre viperine franchement aquatique, la présence des autres reptiles s’explique en partie par l’existence de murettes en pierres sèches qui diversifient les biotopes sur une faible superficie autour du plan d’eau

A ce titre, la mare et ses abords ont été classés dès 1986 en ZNIEFF (n°2004 0013, zone de type 1). A la suite de ce classement fondamental, aucune mesure de préservation particulière n’a été prise jusqu'à maintenant. Par sa situation excentrée en zone jugée trop anthropisée le site n’a pas pu etre intégré dans la ZICO voisine (ZICO n°LR07 dite Corbières orientales), cet « oubli » a depuis été révisé.

En revanche, du fait de son absence initiale, ce site n’a pas été inscrit dans l’inventaire des terrains susceptibles d’être proposés pour le réseau Natura 2000.

Les conséquences pratiques se sont avérées regrettables puisque cette absence de classement préalable a empeché ce plan d’eau de bénéficier en 1998-99 de mesures de préservation prévues dans le cadre du LIFE « mares temporaires en LR ».

Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes - Atlas biogéographique.

Philippe Geniez (Auteur), Marc Cheylan (Auteur)

## Situation géologique

La mare d`0poul est située sur les argiles de décalcification de la dépression d'Opoul entourée par des calcaires Aptiens. Elle est localisée à proximité du village du meme nom, au milieu des vignes, a 150 mètres d'altitude.

Source BRGM (infoterre)

CFy-z	 Quaternaire, Colluvions et alluvions anciennes à sub-récentes

(Légende issue de la Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM))

## Situataion hydrologique

La mare d'0poul est située dans le masíf calcaire des Corbières, sur le versant sud-est à proximité du village d'0poul (150 m d'altitude). Les particularités de cette mare temporaire resident dans les durées de son assèchement liées aux conditions météorologiques, notamment pluviométriques, tout à fait originales de cette région.

La constatation de concentrations exceptionnellement fortes de Têtards d`Amphibiens de plusieurs espèces a attiré l’attention sur les possibilités élevées de la production végétale et animale de cette mare (Combes et Knoepﬂler).

La mare située dans une dépression au milieu des vignes, recouvrait initialement environ 2 O00 m² l’orsqu'elle est pleine et atteint au maximum 2 m de profondeur. La forme générale a l`aspect d`un chevron constituant ainsi deux bassins communiquant largement entre-eux mais présentant un seuil rocheux lorsque les eaux ont baissé (Fig. l). Le fond de la mare est à tendance argileuse et est recouvert d`un dépôt végétal en décomposition. Son eau est fortement chargée de débris organiques. La prospection du site montre que cette mare est restée asséchee de I972 à mai 1977 date à laquelle elle s'est remplie à la suite de fortes pluies (250 mm en 5 jours). En 1977 la mare est complètement remplie et entretenue par les pluies d'automne et d'hiver, et s’asseche progressivement, n`occupant plus que les 2/3 de la superficie en juin l978 et le 1/10 en août avant son assèchement final.

Compte tenu de la nature karstique du terrain, il est possible qu'un bouchon argileux ait colmaté pour un temps indéterminé une perte au niveau du fond de la mare.

Source :

VARIATIONS ANNUELLES DE LA BIOMASSE DES CRUSTACES PLANCTONIQUES dans une mare temporaire des Corbières (Mare d'Opoul) L.P. KNOEPFFLER et C. RAZOULS

Schéma de la mare d'Opoul et niveaux d`assec successifs

La dépression humide comprenant la mare draine l’ensemble de l’impluvium issu non seulement du village mais aussi des surfaces agricoles du secteur.

D'après la matrice cadastrale, sa superficie est de 4680 m². Située dans un point bas de la dépression d'Opoul, elle est alimentée par les précipitations et les eaux de ruissellement.

Ce milieu, très anthropisé, a longtemps été utilisé comme réserve d'eau agricole, puis comme exutoire de la station d'épuration des eaux domestiques, ce point à été traité par la mise aux normes de la station.

Sur les bords, des reliquats de murettes representent les restes d'amenagements destinées à eviter l'effondrement des berges provoqué par l'affouillement dû au clapotis déclenché par le vent.

Cette mare a la forme d`un accent circonflexe; au point d'intersection des deux bras afﬂeurent les restes d`un ancien puits ou citeme.

À proximité, se trouvent cinq grandes citemes maçonnées. Alimentées en serie, au passage, par le trop plein de la mare qui se deverse dans l'aven des Amandiers.

3

2

Prises de vue

Voici quelques prises de vues de

l’emprise du projet :

2

1

2

3

## Analyse diachronique

2004

2006

2009

Observation de Friches agricoles en mars 2013

## Patrimoine naturel

Diverses enquêtes faites sur la mare d`0poul ont montré qu'elle était pauvre sur le plan floristique, elle est beaucoup plus riche au point de vue faunistique. Toutefois peu de travaux lui ont été consacrés.

On y trouve en grande quantité des Amphibiens, des Phyllopodes variés, des insectes, des Vers ainsi que des Mollusques et divers groupes de Crustacés du Zooplancton.

Source :

VARIATIONS ANNUELLES DE LA BIOMASSE DES CRUSTACES PLANCTONIQUES dans une mare temporaire des Corbières (Mare d'Opoul) L.P. KNOEPFFLER et C. RAZOULS

Voir la liste des espèces resencées en annexe 4

À l'heure actuelle une dizaine d'espèces végétales et une cinquantaine d'espèces animales, ont été recensées, mais toutes n`ont pas été identifiées. (COMBES & KNOEPFFLER, 1977; KNOEPFFLER, l978 et 1979 ; KNOEPFFLER & RAZOULS, 1981).

Dans une région calcaire et karstique, ou l'eau de surface est peu disponible, cette mare joue un rôle majeur pour la reproduction des Amphibiens, tous protégés par la législation française.

Parmi les Insectes, les Coléoptères sont représentés par des espèces relativement communes sur l'ensemble de la France, toutefois Agabus brunneus et Gyrinus dejeani sont plus méridionales mais se trouvent dans leur domaine biogéographique (RICHOUX, 1986, in litreris). En revanche, le Dytique bordé, Dytiscus marginalis, et, chez les Hétéroptères, la Nèpe cendrée, Nepa cinerea, atteignent ici leur limite méridionale, telle qu'elle apparaît sur les cartes de MULHAUSER et MONNIER (1995).

Il convient de souligner la présence du Crustacé ("Phyllopode") Tripps cancrifarmis, inféodé aux milieux temporaires, qui a fait l”objet de nombreux travaux et dont les particularités de la reproduction ont souvent été signalées (MATHIAS. 1937 ; ZAFFAGNINI & TRENTINI, 1980), Bien que KNOEPFFLER (l978- I979) mentionne cette espèce, elle n'apparaît pas dans les Pyrénées-Orientales sur la carte de répartition publiée par NOURISSON et THIERY (1988).

# CHAPITRE 2	Articulation avec la Stratégie de Gestion

Vous trouverez en annexe de ce document :

- La fiche Hiérarchisation concernant l’entité N°30

## 2.1	Identification de la vulnérabilité de la ZH

### 2.1.1	Identification des Enjeux

Une évaluation fine des enjeux que présentent chaque entité humide a été faite à travers le Diagnostic de la Stratégie de Gestion, ces enjeux sont définis d’une part a travers les différentes fonctions que peuvent assurer une Zone Humide et d’autre part l’aspect patrimonial (biologique et paysager) que présentera l’entité.

#### AXE 1 : Evaluation de la fonctionnalité de la Zone Humide

Les Zones Humides revêtent des intérêts fonctionnels physiques, hydrologiques, épuratoires et écologiques.

Chaque entité de Zones Humides a été caractérisée et décrite à travers les facteurs suivants

Une note a été attribuée à la Zone Humide, correspondant à la somme des niveaux de contribution de chaque fonction.

| Fonction | Caractéristiques | Facteurs évalués |
| --- | --- | --- |
| Fonction hydrologique | Contribution effective (réelle) de la Zone Humide à assurer les fonctions d’apport d’eau, de régulation par stockage des eaux des crues, d’intrusions marines et/ou de soutien d’étiage. | Apports en eau Protection à l’érosion Stockage |
| Fonction d’épuration | Contribution effective (réelle) de la Zone Humide à assurer la fonction de filtration ou rétention des polluants, matières en suspension et nutriments en tenant compte des entrées et sorties d’effluents. | Surface Végétation Protection de la lagune Laisses d’étang Rétention, décantation |
| Fonction écologique | Rôle de la Zone Humide dans les connexions biologiques, corridors importants pour éviter l’isolement des communautés et leur appauvrissement. | Corridor Continuum large Continuum fin |

De nombreuses études permettent une évaluation fine des fonctions assurées par les Zones Humides. Cependant il est difficile d’appliquer ces évaluations sur l’ensemble d’un territoire sans avoir préalablement effectué de nombreuses mesures et analyses.

Après analyse des 3 facteurs, les fonctions hydrologique et écologique apparaissent en classe faible tandis que la fonction d’épuration est notée en classe moyenne, le tout à l’échelle de l’ensemble de l’entité 30.

#### Evaluation de la fonctionnalité sur l’emprise du projet

Les fonctions assurées par la « mare d’Opoul » au sein de l’entité 30 sont senssiblement superieures à celles de l’ensemble de l’entité.

La Fonction Hydrologique

Une grande partie du secteur et fréquemment inondé voire inondé en permanence.

Stockage des eaux de crue / de l’eau lors des épisodes pluvieux – point bas inondable lors de forte précipitations - zone très facilement inondable.

Recharge de la nappe – alimentation de la nappe présente en fond de dépression et d’un réseau karstique (notamment via l’aven des amandiers)

La Fonction d’épuration est effectife notament dans l’action de rétention de polluants urbains et de phytoépuration.

Epuration des eaux - rétention des matières en suspension (MES) – pas de rétention, et production probable de MES par les terrains agricoles situés en bordure de la mare (vignes entretenues…)

Epuration des eaux - Rétention/exportation de l’Azote et du Phosphore – bonne capacité d’autoépuration supposée de la mare, mais pollution probable issue des parcelles environnantes

La fonction écologique ou fonction de corridor est aussi effective par le fait que cette mare constitue l’un des rares points de biodiversité inféodé aux Zone Humide dans cette zone.

Fort intérêt en matière de corridor biologique pour l’avifaune et les reptiles mais les environs sont très artificialisés.

#### AXE 2 : Evaluation de l’aspect patrimonial de la Zone Humide

##### Evaluation du patrimoine biologique de la Zone Humide

L’évaluation du patrimoine biologique pour chaque entité a été appréhendée à travers :

- le nombre d’habitats naturels d’Intérêt Prioritaire ou d’Intérêt Communautaire (Directive Habitats) ;

- la flore d’intérêt patrimonial, soit protégée au niveau national (PN) ou régional (PR), soit inscrite dans la liste rouge nationale des espèces prioritaires (LR), soit dans la liste des espèces déterminantes régionales pour la désignation des ZNIEFF de deuxième génération (ZR), soit dans l’annexe 2 de la Directive Habitats (DH2) ;

- la faune figurant soit dans la liste rouge nationale des espèces prioritaires (LR), soit dans l’annexe 2 de la Directive Habitats (DH2), soit dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1), soit dans la liste des espèces (strictes) déterminantes régionales pour la désignation des ZNIEFF de deuxième génération (ZR).

Il est important de souligner que cette Zone Humide se situe à l’exterieur du périmètre du site Natura 2000, les données sont donc fragmentaires.

L’attribution de la note est décrite ci-dessous :

| Niveau | Note | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Faible ou nul | 1 | Aucun habitat ou espèce d’Intérêt Communautaire ou régional |
| Moyen | 2 | Présence d’au moins : - Un habitat d’Intérêt Patrimonial hors habitat d’Intérêt Communautaire - ou présence d’au moins une espèce d’Intérêt Patrimonial |
| Fort | 3 | Présence d’au moins : - 3 habitats naturels d’Intérêt Communautaire (annexe 1 directive Habitats) - ou 1 habitat naturel d’Intérêt Communautaire prioritaire - ou 1 habitat figurant dans la liste des habitats déterminants ZNIEFF LR - et au moins 3 espèces d’Intérêt Patrimonial |

Selon la méthodologie de hiérarchisation, l’ensemble des entités a été classé à partir des informations retrouvées dans la bibliographie.

Les principales espèces patrimoniales présentes dans le périmètre de l’étang de Salses-Leucate (liste non exhaustive basée sur les inventaires réalisés dans la cadre de l’élaboration du DOCOB et les données BIOTOPE (2007-2009)) sont prises en compte dans le cadre de ce travail de hiérarchisation. D’autres espèces végétales proposées par le CBN-MED devront être prises en compte dans les Plans de Gestion des Zones Humides.

Figure 1: Localisation des entités et évaluation du patrimoine biologique

##### Evaluation du patrimoine paysager de la Zone Humide

L’intérêt paysager prend en compte les éléments historiques, culturels ou emblématiques marquants le paysage, la typicité et l’étendue de la Zone Humide.

Cotation attribuée pour l’évaluation de l’intérêt paysager :

| Niveau | Note | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Faible ou nul | 1 | Site banal, peu visible, de faible étendue |
| Moyen | 2 | Site naturel structurant le paysage, caractère pittoresque |
| Fort | 3 | Elément identitaire remarquable du paysage d’une microrégion, valeur historique/emblématique |

Pour renseigner ce critère, la base de données communale et intercommunale de la région Languedoc-Roussillon a été consultée. Des informations et précisions ont également été fournies lors de la consultation des mairies pour uniformiser les notions subjectives d’appréciation des points de vue ou de la qualité des paysages perçus.

Après analyse des 2 facteurs (Biologique et Paysager), les deux apparaissent en classe moyenne à l’échelle de l’ensemble de l’entité 22.

#### Evaluation de l’aspect patrimonial sur l’emprise du projet

- Le patrimoine biologique identifié

La mare d’Opoul est consernée par un habitat d'intérêt communautaire prioritaire : 3170* Mares temporaires méditerranéennes (fiche habitat en annexe)

La mare est le lieu de reproduction de 8 à 9 espèces d'amphibiens et de reptiles tels que le discoglosse peint (qui est une espèce exogène), le  Triton marbré, le Psamodromme algire, le Pélobate cultripède, etc.

Nous notons également la présence d'un Branchiopode patrimonial : Triops cancriformis.

La mare et ses abords constituent un lieu intéressant également pour les insectes et les mollusques ainsi que pour le Lézard ocellé et Seps strié.

Voici les espèces les plus remarquables :

(Données INPN, Images libres de droit wikipedia, abondance sur site GOR-2000)

##### Batraciens

| Discoglossus pictus Otth, 1837 Discoglosse peint (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) NA Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation Espèce introduite |  |
| --- | --- |
| Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Triton marbré (Français) (Chordata, Amphibia, Urodela) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : NT LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) LC Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Pélobate cultripède (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) VU Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) Liste rouge LR : VU Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Crapaud accoucheur (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) LC Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Bufo calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge LR : LC LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) LC Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé (Français) (Chordata, Amphibia, Urodela) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) Liste rouge européenne de l'UICN (2012) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Pelophylax perezi (Seoane, 1885) Grenouille de Pérez (Français) (Chordata, Amphibia, Anura) spèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge européenne de l'UICN (2012) Liste rouge LR : VU VU Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |

##### Reptiles

| Natrix maura (Linnaeus, 1758) Couleuvre vipérine (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) LC Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| --- | --- |
| Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Couleuvre de Montpellier (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : NT NT Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) Couleuvre à échelons (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : NT NT Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) Lézard catalan (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) LC Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) Tarente de Maurétanie (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) LC Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge européenne de l'UICN (2012) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : VU VU Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) Psammodrome algire (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge LR : NT LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |
| Chalcides striatus (Cuvier, 1829) Seps strié (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : VU Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation VU |  |
| Coronella girondica (Daudin, 1803) Coronelle girondine (Français) (Chordata, Reptilia, Squamata) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) Liste rouge européenne de l'UICN (2012) Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) Liste rouge LR : LC LC Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation |  |

##### Crustacés

| Triops cancriformis (Bosc, 1801) (Arthropoda, Branchiopoda, Notostraca) Espèce évaluée sur Liste Rouge Liste rouge des crustacés d'eau douce de France métropolitaine (2012) NT Ce taxon n'est pas protégé |  |
| --- | --- |

Espèce disparue (EX)

Espèce disparue en milieu naturel (EW)

Espèce en danger critique d'extinction (CR)

Espèce en danger (EN)

Espèce vulnérable (VU)

Espèce quasi menacée (NT)

Préoccupation mineure (LC)

Données insuffisantes (DD)

Non Évalué (NE)

La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Elle est de plus en plus utilisée pour alerter sur la régression de certaines espèces (ou leur disparition), mais éventuellement parfois pour justifier de ne rien faire (si une espèce n'est pas très menacée, ou si son statut de menace n'est pas connu). Son principal but est d'alerter le public, les aménageurs et responsables politiques sur l'ampleur du risque d'extinction qui frappe de nombreuses espèces et la nécessité urgente de développer des politiques de conservation. Elle incite et aide ainsi la communauté internationale à agir dans le sens de la réduction du taux d'extinction des espèces menacées.

- Le patrimoine paysager identifié

Il s’agit d’une dépression topographique où domine l’activité viticole. La présence d'une mare où divers types de formations végétales se sont développées constitue un paysage d’identité locale altéré par la proximité et le développement d'une zone bâtie.

La Zone Humide n°30 a été identifié comme ZNIEFF 910016002 sous la dénomination « Plaine viticole et mare d'Opoul » Les principaux enjeux de la ZNIEFF sont autour des espèces aquatiques et semi-aquatiques de la mare d'Opoul.

Ce type de milieu humide (temporaire ou permanent) est fragile :

Habitat : Mares temporaires méditerranéennes - CORINE 22.34 – EUR27  3170* -  * Habitat prioritaire

### Bilan des Enjeux sur la Zone Humide :

Aux vues des diférents niveaux exposés précedement nous avons :

- Un niveau pour la fonction hydologique faible

- Un niveau pour la fonction d’épuration moyen

- Un niveau pour la fonction écologique faible

- Un niveau pour le patrimoine biologique fort

- Un niveau pour le patrimoine paysager moyen

Le bilan des enjeux sera donce de niveau moyen

### 2.1.2	Identification des Pressions

Sur les Enjeux identifiés il va être opposé les pressions auxquelles la Zone Humide « Mare d’Opoul » est exposée.

#### Identification des pressions de la sous-entité

Le niveau de pressions a été apprécié pour chaque Zone Humide à travers 12 facteurs de pressions selon une cotation déterminée tenant compte de l’intensité (fort, moyen, faible) de la pression identifiée ainsi que de son impact (réduction de valeur, réduction de surface) selon sa nature.

Nous obtenons une note qui permet par la suite d’identifier un niveau de pression s’exerçant sur chaque Zone Humide. En voici la synthèse concernant cette entitée

NB : le phénomène de pression induit par la présence d’espèces envahissantes est impactant dans la majeure partie des Zones Humides. Cependant cette pression n’a pas été évaluée à l’échelle de l’ensemble du bassin verssant, c’est pourquoi la cartographie associée à cette thématique n’est pas homogène et les niveaux de priorités exprimés sont ceux de la Zone Humide en elle-même, et non pas la priorité en fonction de la pression en question. Les niveaux initiaux étant notés de 1 à 4, ces valeurs ont étés reportées sur 3 niveaux pour une meilleure cohérence.

Le tableau ci-après présente :

- Les pressions par thématiques (cabanisation, circulation d’engins motorisés, …)

- L’objetif spécifique à laquelle cette pression correspond

- Le type de pression identifié dans la hiérarchisation. Une pression de type 1 correspondra à « un risque de réduction de la valeur patrimoniale de la Zone Humide ». Une pression de type 2 correspondra à « un risque de pollution ou de réduction de la surface de la Zone Humide »

- L’intensité de la pression est directement issue des éléments affichés dans le cadre de la Hiérarchisation des Zones Humides (Tome 1 : DIAGNOSTIC)

- Le niveau de préocupation ou nécessité d’action croise les pressions avec la priorisation des entités humides issue de la hiérarchisation (intensité / priorité)

- Légende : rouge = fort, jaune = moyen, vert = faible

| Pression identifiée |  | Intensité de la Pression |
| --- | --- | --- |
| Cabanisation Objectif spécifique : S1 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Circulation d'engins motorisés Objectif spécifique : S2 Pression de type : 1 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Décharge sauvage et/ou remblais Objectif spécifique : S3 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Dégradation de la gestion hydraulique Objectif spécifique : S4 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Fréquentation significative Objectif spécifique : S5 Pression de type : 1 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Influence du bassin versant Objectif spécifique : S6 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau FORT |
| Piscicultures Objectif spécifique : S7 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Pompage / drainage / comblement Objectif spécifique : S8 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau FORT |
| Proximité de route et/ou voie ferrée Objectif spécifique : S9 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau MOYEN |
| Station d'épuration Objectif spécifique : S10 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau FORT |
| Stationnement, camping-cars, camping Objectif spécifique : S11 Pression de type : 1 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |
| Urbanisation / espaces verts Objectif spécifique : S12 Pression de type : 2 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau MOYEN |
| Espèces Envahissantes Objectif spécifique : S13 Pression de type : 1 |  | Entité 30 : Pression spécifique identifiée de niveau faible ou nul |

Niveau de pression global

sur la Zone Humide n°30

FORT

(Les détails de l’évaluation des niveaux de pressions sur l’ensemble du bassin versant sont consultables dans le diagnostic préalable à la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate)

#### Points particuliers sur les pressions identifiées :

Influence du bassin versant : La mare reçoit l’eau issue du lessivage des terres agricoles à proximité.

Décharge sauvage et/ou remblais : Décharge sauvage et/ou remblais : La pratique est occasionnelle mais impactante et de natures diverses (pneus, matières plastiques…)

Fréquentation significative : L’usage est régulier et existe toute l’année, avec un pic de fréquentation estivale. De nombreux Opoulencs fréquentent les abords de cette mare.

Pompage / drainage / comblement : Un comblement est constaté directement lié aux sédiments issus des parcelles agricoles à proximité et se trouvant sur un large bassin versant au sein des Corbières.

Par ailleurs de façon naturelle, l’eau de la mare se déverse dans l’aven des amandiers et passe auparavant par les 6 citernes à proximité immédiate de la mare. L’urbanisation et l’agriculture ont tendance à aller dans ce sens ainsi que la prolifération de végétation ligneuse.

Proximité de route et/ou voie ferrée : La colonne d’eau de la mare se situe à quelques mètres des routes qui en font le tour. Sous un régime de fortes pluies, les produits de lessivage des routes sont conduits à la mare.

Urbanisation / espaces verts : Bien que la mare se situe au sein de parcelles agricoles, nous pouvons parler d’une mare en milieu urbain vue la proximité des habitations récemment construites.

Espèces Envahissantes : La pression liée aux espèces envahissantes n’est actuellement pas identifiée comme étant problématique. Cependant l’introduction d’espèces telles que la tortue de Floride ou le ragondin modifierai radicalement l’écosystème de la mare.

Station d’épuration : La mare reçoit parfois des effluents issus du réseau d’assainissement en surcharge.

### Moyens de préservation et gestion mise en oeuvre

Malgré la richesse et l’importance que représente la mare d’Opoul et ses abords, ce site reste orphelin d’un point de vue de la préservation et de la gestion du site.

Parmis tous les paramètres évalués, seuls les périmètres ZNIEFF, ZICO et périmètre ENS potentiel sont positifs. Ces 3 dispositifs sont plus de l’ordre de l’information et ne constituent pas vraiment de levier de préservation à proprement parler.

| Divers |  |  |  |  |  |  |  | Maitrise du foncier |  |  |  |  | Plan de Gestion |  |  |  | Gestion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espaces Remarquables | Foret publique | Parc Naturel | Sensibilisation - communication | Site inscrit | ZNIEF | ZICO |  | Périmètre ENS potentiels | Terrains acquis CG66 - ENS | Périmètre d’acquisition CDL | Terrains acquis CDL |  | Terrains CDL avec Plan de Gestion | Reserve de chasse | Site N2K avec DOCOB validé |  | Niveau de gestion hors Plan de Gestion | Plan de Gestion mis en œuvre |

Paramètres évalués :

#### Inventaires ZNIEFF et ZICO

##### Inventaire ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

En 1982, le Ministère de l'Environnement lançait l'inventaire du patrimoine naturel au niveau national, dans le but de recenser et de localiser les zones naturelles présentant un intérêt faunistique et floristique particulier, et de mieux connaître les richesses naturelles des communes. Cet inventaire a été réalisé et achevé en 1997, puis réactualisé en 2010 par un comité régional de spécialistes (universitaires, associations de naturalistes, forestiers, etc.) selon une méthode définie au niveau national. Les données sont stockées au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN).

Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Une unité écologique homogène est un espace possédant une combinaison constante de caractères physiques, abritant des groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée. On y trouve un ou plusieurs habitats rares et/ou remarquables, justifiant une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.

| n°ZNIEFF I | DENOMINATION |
| --- | --- |
| 1126-5103 | Plaine viticole et mare d'Opoul |

Une ZNIEFF de type II est un territoire qui contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes liaisons entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques d’homogénéité dans leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II contiennent fréquemment des zones de type I (qui sont définies par une valeur patrimoniale supérieure).

| n°ZNIEFF II | DENOMINATION |
| --- | --- |
| 1126-0000 | Corbières orientales |

La constitution du réseau Natura 2000 s'inscrit dans la continuité de ces inventaires ZNIEFF ; comme un outil de planification de gestion, là où les ZNIEFF sont des outils de « porter à connaissance ». La mare d’Opoul ne bénéfice pas d’emprise au titre des démarches européenes Natura 2000.

##### Inventaire ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Leur inventaire a été établi par le Ministère de l’Environnement suite à l’adoption de la Directive Européenne dite "Directive Oiseaux ». Les ZICO en Languedoc-Roussillon sont au nombre de 32.

Le site de l’étang de Salses-Leucate est situé dans un couloir de migration des oiseaux et présente une grande variété de milieux exploités aussi bien par l’avifaune migratrice que nicheuse et hivernante.

La mare d’Opoul est entièrement inclue dans le périmètre de la ZICO LR07 "Basses Corbières".

#### Espaces Naturels Sensibles

L'Espace naturel sensible (ENS) a, en France, été institué par la Loi 76.1285 du 31 décembre 1976 comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». Les ENS font suite aux « périmètres sensibles » créés par Décret en 1959 pour tenter de limiter l'urbanisation sauvage du littoral.

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des Conseils Généraux. Ils contribuent généralement à la Trame Verte et Bleue nationale, qui décline le réseau écologique Européen en France, suite au Grenelle de l'Environnement et dans le cadre notamment des Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) que l'État et les Conseils Régionaux doivent mettre en place, avec leur partenaires départementaux notamment. Des gardes assermentés et pouvant donc dresser des Procès-Verbaux sont chargé de surveiller et gérer ces espaces, avec un rôle pédagogique, de médiation, et de sensibilisation du public.

(en bleu la Zone Humide, en jaune le périmètre ENS)

## 2.2	Priorisation d’actions

La Zone Humide « Mare d’Opoul » se situe sur l’entité N°30, considérée comme étant de priorité Exceptionelle dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate.

# CHAPITRE 3	Objectifs et Actions du Plan de Gestion

En cohérence avec les Objectifs identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion, voici les Objectifs opérationnels déclinés en Actions.

## 3.1	Objectifs de la Stratégie de Gestion

Le choix des Objectifs Opérationnels est issu d’un croisement des enjeux et pressions identifiés dans le cadre du Diagnostic préalable à cette Stratégie de Gestion. En plus du croisement des informations issues des discutions en groupes de travail réalisés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

Plusieurs rendez-vous, réunions, ou groupes de travail ont permis de recueillir les attentes de différents acteurs pour faire ressortir toutes les démarches ou actions qui pourraient être mises en œuvre selon eux.

Ces Objectifs Opérationnels ou opérations de gestion sont déclinés dans chaque Plan de Gestion et donc ici pour le Plan de Gestion de la mare d’Opoul.

Les Objectifs identifiés sont tous compatibles avec les documents de planification à portée plus large, en particulier le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée dont certaines orientations concernent les espaces lagunaires méditerranéens et plus spécifiquement les Zones Humides.

| Volet | Objectifs Stratégiques | Objectifs Opérationnels | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Maintenir les surfaces en vue d’assurer la fonctionalité des ZH. | Préserver et reconquérir les Zones Humides | Stopper le processus de réduction et de dégradation des Zones Humides | 1 |
|  |  | Accompagner la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" en Zones Humides | 2 |
|  |  | Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) | 3 |
|  |  | Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux | 4 |
|  |  | Restaurer des Zones Humides en vue d'améliorer la continuité écologique | 5 |
|  |  | Intégrer les Zones Humides aux documents d’urbanisme (Urbanisme et espaces verts, SCOT, PLU, cadastre ...) | 6 |
|  |  | Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais | 7 |
|  |  | Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement | 8 |
| II. Maintenir ou améliorer la valeur en vue d’assurer la fonctionalité des ZH. | Maitriser la fréquentation en Zone Humide | Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-cars) | 9 |
|  |  | Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents) | 10 |
|  |  | Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels | 11 |
|  |  | Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides | 12 |
|  |  | Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang | 13 |
|  |  | Assurer l’accessibilité aux secours (principalement pour les feux de sagnes) | 14 |
|  | Maintenir ou améliorer la qualité du Patrimoine naturel des Zones Humides | Entretenir et gérer les milieux humides existants | 15 |
|  |  | Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) | 16 |
|  |  | Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone Humide (gestion d'espaces naturels) | 17 |
|  |  | Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) | 18 |
|  | Maintenir ou améliorer la gestion et la qualité de l'Eau à travers les Zones Humides | Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-épuration, zone tampon) | 19 |
|  |  | Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques | 20 |
|  |  | Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et espèces | 21 |
|  |  | Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) | 22 |
|  | Développer des pratiques de culture et élevage durables en Zone Humide | Accompagner les piscicultures dans la maitrise de leurs effluents (Font Dame et Font Estramar) | 23 |
|  |  | Accompagner les fermes équestres dans la maitrise de leurs effluents | 24 |
|  |  | Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau | 25 |
|  |  | Lutter contre les pollutions diffuses agricoles | 26 |
|  |  | Promouvoir une gestion durable des espaces verts | 27 |
|  |  | Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide | 28 |
|  |  | Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la qualité des ZH | 29 |
| III. Animer la Stratégie de Gestion en faveur des ZH | Animer et mettre en œuvre la Stratégie de Gestion des Zones Humides | Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie pluriannuelle | 30 |
|  |  | Réaliser et mettre en œuvre des Actions transversales au sein de la Stratégie pluriannuelle | 31 |
|  |  | Mettre en place un tableau de bord portant sur la Stratégie de Gestion | 32 |

Figure 12: Les Objectifs Opérationnels

## 3.2	Objectifs opérationnels retenus

La référence de chaque Objectif Opérationnel retenu sera indiquée dans toute fiche action y faisant référence.

| Volet | Objectifs Stratégiques | Objectifs Opérationnels | N° |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Maintenir les surfaces en vue d’assurer la fonctionalité des ZH. | Préserver et reconquérir les ZH | Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) | 3 |
|  |  | Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux | 4 |
|  |  | Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais | 7 |
|  |  | Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement | 8 |
| II. Maintenir ou améliorer la valeur en vue d’assurer la fonctionalité des ZH. | Maitriser la fréquentation en ZH | Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides | 12 |
|  |  | Assurer l’accessibilité aux secours | 14 |
|  | Maintenir ou améliorer la qualité du Patrimoine naturel des ZH | Entretenir et gérer les milieux humides existants | 15 |
|  |  | Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) | 16 |
|  |  | Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone Humide (gestion d'espaces naturels) | 17 |
|  |  | Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) | 18 |
|  | Maintenir ou améliorer la gestion et la qualité de l'Eau à travers les ZH | Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-épuration, zone tampon) | 19 |
|  |  | Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) | 22 |
|  | Développer des pratiques de culture et élevage durables en ZH | Lutter contre les pollutions diffuses agricoles | 26 |
|  |  | Promouvoir une gestion durable des espaces verts | 27 |
|  |  | Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide | 28 |
| III. Animer la Stratégie de Gestion en faveur des ZH | Animer et mettre en œuvre la Stratégie de Gestion des ZH | Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie pluriannuelle | 30 |

Le programme d’actions a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux. Chacun des membres du COPIL a pu apporter ses connaissances, ses préoccupations ou ses propositions. Ce travail a permis de discuter et de construire ensemble les différentes fiches.

Au cours du Comité de Pilotage du 21 novembre 2013, le diagnostic a été présentées aux membres du COPIL présents et les actions préssenties ont été évoquées et discutées en vue d’etre construites par le comité de gestion (Opoul + PMCA + RIVAGE) ou en groupe de travail.

Chaque opération de gestion fait l’objet d’une fiche détaillée qui contient toutes les actions permettant la mise en œuvre de l’opération en question. Les actions sont décrites et chiffrées lorsque le coût a pu être évalué.

L’évaluation financière du coût des actions de gestion a été réalisée sur la base de  simple devis.

Chaque opération de gestion est présentée sous la forme d’une fiche synthétique décrivant les actions concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux orientations de gestion et de conservation préconisées dans le plan de gestion.

## 3.2	Identification des Actions

### Forme des fiches Actions

Les fiches Actions constituent l’outil du gestionnaire qui lui permettra de mettre en œuvre les actions proposées dans le cadre de la Stratégie de gestion. Elles comportent plusieurs rubriques :

- La description des actions (description succincte en plusieurs points)

- Les démarches connexes (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Natura 2000)

- L’emprise du secteur concerné par l’Action,

- Les domaines concernés,

- Les Objectifs de la Stratégie de Gestion concernés,

- Le calendrier de phasage,

- Les détails techniques,

- Le contexte et justification de l’Action,

- Une description succincte de l’Action

- Les résultats attendus,

- Les difficultés pressenties,

- Le protocole de suivi ou l’entretien à réaliser selon le cas,

- Le pilote de l’Action,

- Les partenaires pressentis,

- Les moyens à mettre en œuvre, (éléments de coût lorsque cela est possible),

- Les financements mobilisables.

Des cartes, schéma ou photos sont susceptibles d’accompagner les fiches actions pour permettre de préciser une notion ou un secteur.

Chaque Action est décrite et chiffrée lorsque le coût a pu être évalué.

L’évaluation financière du coût des actions de gestion a été réalisée sur la base de devis.

La forme d’une fiche synthétique est présentée à travers le modèle ci-après :

L’emprise concernée par la fiche action est identifié à plusieurs échelles :

| FICHE 1 |  | Titre de l’Opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | DPM, CDL, Commune, Privés, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, ONF, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Europe, Etat (DREAL), Région, Départements, Commune, Agence de l’Eau, Privés, Mécénat, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Priorisation des Actions

En ce qui concerne les coûts, les temps hommes pris en compte sont ceux de PMCA (du service d'exploitation et du service technique) de RIVAGE et de la commune. Les temps hommes des partenaires techniques ne sont pas pris en compte dans les fiches opérations.

La priorisation des fiches opérations a pour objectif de permettre l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre des actions.

La méthode de priorisation utilisée correspond à celle utilisée lors de l’élaboration de la Stratégie de Gestion des Zones Humides (Tome 2).

La priorisation des Actions a pour objectif de permettre l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre des actions. Une méthode de priorisation mise au point par le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée à inspiré la méthode présentée ci après.

La priorisation des Actions répond à plusieurs facteurs :

- La priorité, relative des Zones Humides par entité telle qu’elles sont apparues à travers la méthode de hiérarchisation,

- La faisabilité, dépendant des contraintes techniques et/ou financières.

3 Niveaux de priorité

| Priorité 1 | Action prioritaire à mettre en œuvre dès le début du Plan de Gestion. Il s’agit soit d’actions préalables à la mise en place d’autres actions, soit d’actions pour lesquelles la faisabilité est grande et les résultats attendus immédiats. |
| --- | --- |
| Priorité 2 | Action ne nécessitant pas de mise en œuvre immédiate mais dont la réalisation est très importante. |
| Priorité 3 | Action pouvant être réalisée après les actions prioritaires ou nécessitant une amélioration préalable des connaissances. |

3 Niveaux de faisabilité

Les éléments considérés dans la définition de cette faisabilité sont :

- Faisabilité technique : contraintes écologiques et techniques (capacité de restauration des milieux…), statut foncier (propriétaires unique ou multiples, public ou privé), maîtrise d’ouvrage (présence ou absence de maîtres d’ouvrage potentiels), réalisation d’études préalables (diagnostics, maîtrise d’œuvre, incidences…).

- Faisabilité financière : coûts d’investissement, d’entretien, moyens de financements.

| Niveau 1 (facile) | Contraintes techniques faibles, propriétaire foncier public, présence d’un MO identifié, réalisation de diagnostic préalable, faible coût de réalisation, mesure contractuelle |
| --- | --- |
| Niveau 2 (moyen) | Contraintes techniques modérées, propriétaires multiples publics et privés, réalisation préalable de diagnostic et d’étude de maîtrise d’œuvre, présence d’un MO potentiel, coût de réalisation modéré |
| Niveau 3 (complexe) | Contraintes techniques importantes, réalisation d’études préalables de maîtrise d’œuvre et d’incidence, propriétaires fonciers multiples et privés, pas de MO identifié, coût de réalisation élevé, mesure non contractuelle |

Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions à priorité 1 et faisabilité 1 au début de la mise en œuvre du Programme d’Action, et dores et déjà de préparer la réalisation des actions à priorité 1 et faisabilité 3 (lancement des études préliminaires, recherche des financements…). Ces actions demandent un temps plus important de préparation et d’animation.

### Cadre de mise en oeuvre

Plusieurs types de financement sont envisageables pour certaines actions.

- Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (CG 66) peut se positionner notament sur les aspects préservation et ouverture au publlic.

- L’Agence de l’Eau, peut etre solicité notament sur les aspects qualitatifs de la ressource en eau et de la Zone Humùide en elle-même.

Le CG 66 tout comme l’Agence de l’Eau subventionnent des projets réfléchis et élaborés dans une logique de concertation et de gestion globale. Les subventions du CG66 sont uniquement attribuées pour des actions d’investissement concernant la préservation et la restauration des habitats naturels et des milieux aquatiques, la canalisation de la fréquentation, la sensibilisation à l’environnement et l’amélioration des connaissances scientifiques. L’atlas des Zones Humides du département permet de recenser l’ensemble des milieux humides.

La mare d’Opoul est recensée comme une Zone Humide avérée et délimitée dans cet Atlas puisqu’elle fait partie de deux Zones Humides délimitées et identifiées dans la SGZH, et par extension dans le SAGE de la lagune de Salses-Leucate. La subvention du CG 66 est annuelle, il faut donc réitérer la demande tous les ans ou à chaque fois que le gestionnaire le souhaite.

PMCA, qui est le gestionnaire du site, alloue un budget annuel à la gestion et l’animation du Plan de Gestion du site. Ainsi, plusieurs actions de fonctionnement et d’investissement peuvent être autofinancées par la structure.

Compte tenu de ses compétences, PMCA est en grande majorité maître d’ouvrage. RIVAGE est assistant à maître d’ouvrage et partenaire technique. Etant donné que la commune est propriétaire du site, plusieurs actions peuvent être réalisées en concomitance avec PMCA. De ce fait, il est nécessaire de répertorier l’ensemble de ces actions et de les hiérarchiser dans le temps afin de rendre leur exécution la plus efficace possible.

### Liste des fiches Actions

Voici la liste des fiches actions développées dans le cadre de ce Plan de Gestion. Chacune sont rattachées à l’un des domaines identifiés dans le cadre de la Stratégie de Gestion des Zones Humides et toutes les actions rentrent dans le cadre de l’animation de cette démarche.

| Domaine |  | Fiche | Intitulé | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Connaissance | 1 | Améliorer les connaissances écologiques |  |
|  | Connaissance | 2 | Diagnostiquer et éliminer les sources de pollution (STEP & réseaux) |  |
|  | Connaissance | 3 | Diagnostiquer les éventuels polluants (qualité) |  |
|  | Quantité | 4 | Mettre en place une mesure de protection forte |  |
|  | Quantité | 5 | Favoriser la maitrise foncière |  |
|  | Valeur | 6 | Mettre en défens le site (préservation et sécurité) |  |
|  | Valeur | 7 | Limiter la prédation des amphibiens par les goélands |  |
|  | Valeur | 8 | Gerer les espèces envahissantes |  |
|  | Valeur | 9 | Entretenir et gérer la Zone Humide (mare, accès et abords) |  |
|  | Valeur | 10 | Restaurer la mare |  |
|  | Valeur | 11 | Favoriser des pratiques agricoles cohérentes avec les enjeux identifiés |  |
|  | Valeur | 12 | Améliorer la voirie |  |
|  | Valeur | 13 | Régler les problèmes liés à la potence agricole |  |
|  | sensibilisation | 14 | Sensibiliser de manière active (EEDD) |  |
|  | sensibilisation | 15 | Sensibiliser de manière passive (panneautage) |  |

| FICHE 1 |  | Améliorer les connaissances écologiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Elaborer un programme et coordonner les suivis scientifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Mettre en place un inventaire de l’Herpetofaune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Mettre en place un inventaire des Crustacés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 |  |  | Mettre en place un inventaire des Oiseaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 |  |  | Mettre en place un inventaire des Insectes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 6 |  |  | Mettre en place un inventaire flore / habitats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 7 |  |  | Diffuser et valoriser l’information acquise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 6 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 7 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Connaître ou mieux connaître les espèces (faune & flore) présentes ou potentiellement présentes sur le site. Une connaissance plus fine permettra, si besoin, d’adapter les actions de gestion et de mieux comprendre le fonctionnement du site (taille de population, succès reproducteur, sites de pontes, chaîne trophiques, état de préservation des habitats, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Etablir un point zéro des connaissances du secteur en termes de faune et flore, cet inventaire sera reproduit quatre ans plus tard en fin de Plan de Gestion, un groupe de travail sera réuni pour valider la pertinence des protocoles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces de reptiles et amphibiens présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces de crustacés (orienté sur Triops cancriformis) présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 4 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces d’oiseaux présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 5 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces d’insectes présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 6 : Réaliser un inventaire afin de mieux connaître les espèces végétales présentes sur le site, d’améliorer les connaissances dans ce domaine et de mener des actions de gestion si nécessaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 7 : Diffuser les informations relatives aux nouvelles connaissances à travers le portail internet de RIVAGE, la diffusion d’articles (presse, municipalité), la communication auprès du monde scientifique (Malpolon, fauneLR, SILENE, SINP, CDL…). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Améliorer et homogéniser la connaissance sur les populations et la dynamique du site. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Malgré l’importance que représente l’acquisition de données naturalistes, les études sont parfois onéreuses, des recherches de financement seront nécessaires. La coordination, la maitrise et la collecte de données produites par une multitude d’acteurs peut s’avérer délicate et fastidieuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Nombre d’études réalisées et étendue de la volorisation de celles-ci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, assisté par RIVAGE pour toutes les actions. Maitrise d’ouvrage associée avec toute structure se portant volontaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, OPIE, ONEMA, FDC66, GOR, Association Charles Flahault, CEN-LR … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains (jours) |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 2xPMCA, 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2xPMCA, 2xRIVAGE (suivi du presataire, une fois en 2014, une fois en 2018) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A7 |  | 1xPMCA, 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 2 |  | Diagnostiquer et éliminer les sources de pollution (STEP & réseaux) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Identifier les sources potentielles de pollution et réunir les acteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Réaliser le diagnostic du réseau d’assainissement et réseau pluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Mettre aux normes le réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | La gestion des pollutions constitue l’élément phare du Plan de Gestion de la mare d’Opoul. Il comportera plusieurs points : - Amélioration du dimensionnement du réseau : Il est constaté un changement de diamètre des buses reliant le réseau des eaux usées du village à la station d’épuration. Le raccordement passant d’un diamètre de 150 à un diamètre de 100 serai l’une des raisons pour laquelle les tampons ne seraient en mesure de résister aux fortes pressions et conduiraient les eaux usées à se retrouver dans la mare. - Amélioration de l’étanchéité du réseau : Lors des épisodes pluvieux, il est constaté une augmentation d’un facteur 10 la quantité d’eaux grises arrivant à la STEP, il est donc possible de penser que des eaux de pluie rejoignent le réseau d’assainissement. Un avaloir serait identifié à proximité de la cave - Amélioration du dimensionnement de la STEP : Actuellement la station d’épuration est dimensionnée de façon suffisante cependant son fonctionnement n’est pas optimal, d’une part a travers le problème des flux d’eau de pluie mais aussi par un problème de gestion des boues. Un bassin de séchage supplémentaire serait à envisager pour un fonctionnement idéal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Identifier les problèmes perceptibles en lien avec les acteurs concernés (Commune, RIVAGE, PMCA, Véolia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Réaliser le Schéma Directeur d’Assainissement d’Opoul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Mettre le réseau aux normes aux vues des résultats du diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Mettre en place la procédure de refection des ouvrages en vue de stopper les arrivées de matières fécales en milieu naturel (la mare d’Opoul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Le cout de la refection des réseaux et dimenssionnement de la STEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Organisation de réunions, élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement d’Opoul, mise aux normes des ouvrages. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune sur l’action 1. PMCA (service eau) pour l’action 2, PMCA (service eau) & commune pour l’action 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’Eau, DDTM, DREAL-LR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xPMCA, 4xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | PMCA (service eau) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | PMCA (service eau), commune |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 3 |  | Diagnostiquer les éventuels polluants (qualité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Procéder à des analyses d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Procéder à des analyses de sédiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Surveiller les sources de pollutions potentielles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | La mare d’Opoul est confronté à plusieurs sources de pollutions étant situé au point bas du village d’Opoul et des parcelles agricoles environnantes, la mare récupère les eaux de lessivage de la chaussée et des terrains alentours. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : La mare d’Opoul est une mare temporaire mediterranéene, l’eau n’est donc pas présente en permanence, il sera interessant de disposer des informations sur les différents éléments que l’eau pourrait contenir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Les polluants sont parfois rémanants et demeurent piégés dans le sédiment pour se dégrader plus ou moins lentement. Il est nécessaire de disposer de cette information pour identifier des sources de pollutions non ciblées actuellement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Une action de veille doit etre menée de façon courante en lien avec les acteurs locaux afin d’identifier les éventuelles perturbations. Des rendez vous de suivi et échanges auront lieu et les suivis seront consignés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Avoir une visibilité claire des polluants pouvants etre identifiés sur la mare en vue d’éliminer les causes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | La possibilité d’obtenir des résultats non satisfaisants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Réalisation des analyses, veille pluriannuelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 2xPMCA, 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2xPMCA, 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | 2xPMCA, 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE pour la recherche de prestataire. La veille sera faite par PMCA, RIVAGE et la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 4 |  | Mettre en place une mesure de protection forte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Identifier un outil de protection adapté aux réalitées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Définir le contenu et le périmètre de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Mette en place une mesure de protection forte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | La commune souhaite mettre en place un outil de protection fort pour la mare qui constitue un élément patrimonial important pour les opoulencs. Il sera indispensable de veiller à ce que cette mesure de protection soit réelle mais ne conduise pas à la mise en place d’une protection trop forte qui conduirait à une superposition de contraintes. Il est également mis en avant que la protection doit concerner la mare évidement mais également ses alentours et l’éventuel impact d’activités en amont de la mare (la présence d’une potence agricole à proximité est soulevée et son impact sera à surveiller). Deux outils de protection sont pressentis la mise en place de ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier) ou l’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope). Il semble que l’APPB soit privilégié car plus flexible (il est possible de rédiger un arrêté sur mesure et adapté à la mare d’Opoul) et plus facile à mettre en œuvre (aucune ZHIEP n’a été instruite en France jusqu'à maintenant). Par ailleurs, il sera nécessaire d’associer aux réflexions la pratique de la viticulture à proximité de la mare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Evaluer la pertinence de la mise en place d’un « Arreté Prefectoral de Protection de Biotope » ou d’un classement en « Zone Humide d’interet Environemental Particulier » suivi d’une « Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Réunir les acteurs concernés par le sujet (Etat, Chambre d’Agriculture, Propriétaire, Associations de Protection de la Nature) en vue de définir le contenu de l’APPB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Les procédures administratives et l’instruction de l’APPB sont réalisées par les services de l’Etat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Mise en protection du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Communication auprès des usagers du site et riverains. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune, Privés, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Réunions, prise de l’arreté par la Préfecture des Pyrénées-Orientales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, CEN-LR, DDTM-66, DREAL-LR, GOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | (DDTM-66) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par RIVAGE et la DDTM-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : La communauté scientifique régionale redoutait de voir ce plan d'eau connaître à brève échéance le sort de mares temporaires comparables situées en zone périurbaine. L’exemple de la mare de Saint Esteve (66), aménagée en plan d'eau municipal permanent pour embellir la commune, est dans les mémoires des botanistes et des herpétologues du département. A ce titre, la commune souhaite préserver de facon règlementaire ce site précieux aux yeux des opoulencs. Cet outil de préservation permettrait un maintien en l'état du plan d'eau et de ses berges |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 5 |  | Favoriser la maitrise foncière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Faire de la veille foncière sur le cœur de la Zone Humide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Etablir une stratégie d’acquisition et de gestion de ces terrains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Contacter les propriétaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 |  |  | Procéder à l’acquisition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 |  |  | Etendre la démarche à l’ensemble de la Zone Humide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | De nombreuses structures sont susceptibles de faire de l’acquisition foncière sur des parcelles de Zones Humides identifiées à enjeu. Le but étant par la suite de mener une gestion optimale des espèces et des espaces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : En lien avec la commune, il sera nécessaire d’identifier l’ensemble des propriétaires de parcelles en Zone Humide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Soliciter les strucures potentiellement acheteuses en vue d’établir une stratégie d’acquisition et le devenir ou la mise en œuvre de la gestion sur ces parcelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Des réunions individuelles regroupant propriétaire foncier et la structure se portant comme acquéreur potentiel devra etre réalisé. Une présentation du Plan de Gestion sera faite ainsi qu’une information sur la règlementation portant sur les Zones Humides ou encore les documents d’urbanisme en vigeur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 4 : La structure acheteuse identifiée se charge des modalités d’acquisition et éventuellement de rétrocession à la commune d’Opoul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 5 : L’extention de la maitrise foncière sur l’ensemble de la Zone Humide permettra une gestion optimale sur l’entitée fonctionnelle. Le secteur prioritaire sera celui contenu entre la mare et l’aven des amandiers. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Sécurisation du foncier sur toutes les parcelles à proximité directe de la mare d’Opoul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Malgré le phénomène de déprise agricole et l’apparition de nombreuses friches, il est souvent délicat d’inciter un propriétaire à se séparer d’un bien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Taux et nombre de parcelles passées en maitrise foncière. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage Commune d’Opoul, PMCA, RIVAGE sur les actions 1, 2, 3 et 5 Maitrise d’ouvrage acquéreur sur les actions 3, 4 et 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, CEN-LR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | RIVAGE, Commune |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2xRIVAGE, 2xPMCA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | 2xRIVAGE, 2xPMCA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  | Acquéreur |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A5 |  | RIVAGE, PMCA |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : PMCA dispose d’un outil d’accompagnement des communes dans l’acquisition foncière à travers l’EPFL |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 6 |  | Mettre en défens le site (préservation et sécurité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Materialiser les extremitées de la mare par des murets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Pour sécuriser les deux extrémités de la mare une mise en défens légère est proposée. Il est convenu qu’un muret de pierres sera beaucoup plus adapté au paysage qu’une lisse en bois telle qu’on peut en voir en bord de route. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Un mur en pierres sèches à chaque extremité permettra d’identifier l’impossibilité d’accès à la mare en elle-même depuis la route. Les enjeux de sécurité des biens et personnes ainsi que la preservation du milieu sont à mettre en avant. Un mur en pierres sèches constituera un habitat privilégié pour les reptiles présents aux abords de la mare. Les murets ne devra pas entraver les écoulements d’eau ni modifier la dynamique hydraulique du site (fondations ajourées). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Préservation des accès par les deux queues de mares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Réunions de chantier, construction des murets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | Association Terres de Pierres, PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’Eau, CG, CDL, CEN-LR, GOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xRIVAGE, 2xPMCA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : La commune d’Opoul-Périllos travaille depuis plusieurs années en lien avec l’association Terres de Pierres http://www.rempart.com/asso-terre-de-pierres/14959 |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 7 |  | Limiter la prédation des amphibiens par les goélands |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Evaluation de la présence de goélands spécialisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Mettre en place un protocole d’évaluation de l’impact de la prédation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Mettre en place un protocole de limitation de la prédation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  |  | Action 3 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Une poignée de goélands s’est spécialisé sur la prédation de têtards dans la mare d’Opoul, il sera nécessaire d’évaluer leur impact avant d’envisager un effarouchement ou une régulation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Evaluer la présence éventuelle de goélands sur le site par une action de veille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : SI présence avérée de goélands spécialisés, mettre en place un protocole d’évaluation de l’impact de la prédation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : SI impact avérée de goélands spécialisés, mettre en place un protocole de limitation de la prédation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Evaluation et limitation de la prédation SI l’impact est jugé innaceptable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Identifier l’impact éventuel de cette prédation sur la population totale d’amphibiens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Raport de surveillance, mise en place d’un protocole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : Il faut signaler depuis les années 1986-88, l'émergence d'une nouvelle menace visant directement certains peuplements de batraciens avec le développement de la prédation par le Goéland leucophée (Larus cachinnans), certains individus s'étant spécialisé sur la capture en mai-juin des gros tétards de Pélobates ainsi que des jeunes crapauds émergents confrontés à la nudité des berges et donc à l'absence de zones-refuges. L'impact réel sur les populations n'a pas été évalué avec précision mais pourrait néanmoins s'avérer important en raison de l'exiguité du site. Une procédure de régulation ciblée sur les individus spécialisés pourrait éventuellement ètre lancée après constitution d'un dossier scientifique sérieux et avis du CRSPN. |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 8 |  | Gerer les espèces envahissantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Veiller à la non-introduction d’espèces animales envahissantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Veiller à la non-introduction d’espèces végétales envahissantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Veiller à la non-expansion de la canne de Provence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 |  |  | Mettre en place des chantiers de régulation SI nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 |  |  | Informer et former |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | La mare d’Opoul est pour le moment relativement épargnée par ce phénomène mais il n'est évidemment pas souhaitable de voir des initiatives incontrôlées aboutissant à des introductions d'espèces susceptibles de bouleverser l'équilibre actuel entre les différentes espèces locales. Bien que leur activité ne puisse s'exercer que pendant la mise en eau de la mare, 6 espèces semblent particulièrement indésirables sur le site d'Opoul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : La Grenouille de Pérez ; absente normalement de cette mare en raison-même de son caractère temporaire, de l’absence de réservoir voisin et surtout de l'absence de végétation rivulaire sufﬁsante. Cette espèce a sans doute déjà fait l'objet de làchers dans le passé puisqu'elle aurait signalée en 1994 (Documents du CIEL, 1994) La Tortue de Floride; signalée au moins une fois à Opoul mais qui n'y serait pas demeurée plus de 10 jours. La Perche-soleil Lepomis gibbosus, en pleine expansion dans le département des P-O depuis son introduction en vallée de la Têt dans les années B0, et que l'on retrouve aujourd'hui dans les mares à amphibiens les plus reculées jusqu'à 1800m d'altitude. Le Gambusie ou « mange-moustique ›› Gambusia afﬁnís, prédateur potentiel de tétards dans les premiers stades après éclosion au même titre que le Carassin doré (ou poisson-rouge) et enfin l’écrevisse américaine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Une proliferation d’espèces végétales envahissantes ne peut etre que néfaste pour l’équilibre de la dépression humide d’Opoul, une action de surveillance est donc à mettre en place. PMCA dispose d’un outil d’évaluation des espèces envahissantes sur l’ensemble des sites en gestion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Une poulation de cannes de Provence est présente à proximité directe de la mare, il sera important de menner une gestion de cette espèce en cas d’abandon de la culture qui permet de limiter son expansion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 4 : La sensibilisation, la surveillance seront à mener suivis éventuellement d’actions de lutte à définir en cas de besoin. Ces actions seront déterminées en groupe de travail selon l’éspèce à traiter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 5 : Les supports de communication devront mentionner l’impact qu’aurai l’introduction d’une espèce envahissante dans le milieu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Améliorer et homogéniser la connaissance sur les populations et la dynamique du site. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Malgré l’importance que représente l’acquisition de données naturalistes, les études sont parfois onéreuses, des recherches de financement seront nécessaires. La maitrise et la collecte de données produites par une multitude d’acteurs peut s’avérer délicate et fastidieuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Tous les terrains sont privés, seule la mare en elle-même est communale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Nombre d’études réalisées et étendue de la valorisation de celles-ci. Maintien du niveau actuel d’Espèces Envahissantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, EID, CEN-LR, GOR, Associations, … ou toute personne étant en mesure de joindre la mairie ou le syndicat RIVAGE en cas de présomption de présence … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A5 |  | ¼ xRIVAGE, ¼ xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 9 |  | Entretenir et gérer la Zone Humide (mare, accès et abords) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Restaurer le bâti existant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Restauration du chemin d’accès |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Entretien des espaces naturels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 |  |  | Retrait des déchets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 |  |  | Veiller au bon état de le dépression humide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | L’accès mérite d’être entretenu et débarrassé des macrodéchets (palettes, branches mortes, plastiques…) par ailleurs, le muret de pierres sèches qui constitue un habitat privilégié pour les reptiles sera à restaurer. Il est proposé l’association « Terre de pierres » qui s’occupe de la restauration du village de Périllos sur la commune. De nombreux déchets sont visibles à la surface de la mare il sera nécessaire de coupler les actions de nettoyage des abords menés par la commune à une action « aquatique », Le Groupe Ornithologique du Roussillon a mobilisé ses adhérents pour porter main forte à la commune sur cette action. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Un mur délimite le chemin d’accès, celui-ci est en mauvais état et tend à s’effondrer, il faut donc le réhabiliter. Le linéaire et la réalisation seront proposés par le Comité de Gestion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Le chemin d’accès au nord de la mare est encombré de bois mort et de brancheages, un élagage et/ou débroussaillage est nécessaire. Ces actions seront réalisées avant mi février et apres mi octobre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : La gestion des espaces naturels est du ressort de PMCA, un entretien régulier de ces terrains est nécessaire afin d’éviter une fermeture des milieux. Un girobroyage annuel est à privilégié tout en maintenant une mozaic de milieux. La bande enherbée du pourtour direct de la mare est à girobroyer à 20cm (voir APPB). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 4 : La tramontane est entre autre facteurs une cause importante d’apports de dechets à la mare. Des actions de nettoyage mannuel sont nécessaires plusieurs fois par an. En 2013, la commune et RIVAGE ont acceuilli plusieurs membres du GOR pour réaliser cette opération. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 5 : La totalité de la Zone Humide doit etre veillée à plusieurs titres (dépots sauvages, déprise agricole et enfrichement, espèces envahissantes, ravageurs …), une action de veille doit etre mise en place couplée éventuellement d’une action de gestion ponctuelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Le site doit etre sécuritaire et entretenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Les parcelles à proximité directe de la mare sont actuellement privées. Une action de maitris foncière est en cours. Seules les parcelles acquises dans ce cadre pourront faire l’objet d’une gestion par l’équipe verte de PMCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune, privés … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Aspect du site, réduction du nombre de dechets … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune (services techniques), Agence de l’eau, CG, Terres-de-Pierres, CEN-LR, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1 xRIVAGE, 1 xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 1 xPMCA |  |  |  |  |  | Débroussailleuse, … |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | 1 xRIVAGE, 3 xPMCA |  |  |  |  |  | Débroussailleuse, … |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  | 1 xRIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A5 |  | 1 xRIVAGE, 1 xPMCA |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : Comme tous les plans d'eau et, de façon générale, tous les secteurs en contrebas, le site recueille chaque année une quantité non-négligeable de détritus composés essentiellement d'emballages, carton, sacs plastiques ou autre, jetés volontairemnet et surtout entraînés par les vents violents depuis la décharge à ciel ouverts situés sur les hauteurs avoisinantes, à moins d'1 kilomètre du village. Un minimum d`entretien périodique et de nettoyage du bassin dans sa partie sud serait souhaitable d'un strict point de vue esthétique car le site reçoit chaque année la visite de nombreux groupes scolaires et universitaires ainsi que des stagiaires étrangers (notamment provenant du laboratoire Arago-Paris VI). |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 10 |  | Restaurer la mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Identifier la pertinence d’une éventuelle action de restauration de la mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Réaliser un cahier des charges SI l’action 1 le détermine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Réaliser la restauration de la mare SI l’action 1 le détermine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  |  | Action 3 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Il sera nécessaire d’évaluer en groupe de travail et en présence d’experts en la matière la possibilité de procéder à un curage raisonné et phasé dans le temps du fond de la mare. Le but étant de compenser l’arrivée de sédiments issus de l’ensemble du bassin versant (agricole) de la mare d’Opoul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : A la lumière des diagnostics faune/flore, un groupe de travail doit etre réuni pour évaluer le caractère envisageable ou non de refection de la mare. Des prélèvements de matière ont eu lieu pendant de nombreuses années mais ce n’est plus le cas actuellement. Un curage phasé dans le temps peut etre envisagé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Cette action ne sera mise en œuvre que si elle est jugée pertinente au cours de l’action 1. Un cahier des charges précis et concerté doit etre élaboré avec des experts. Ce genre de travaux est délicat et peut conduire à une perturbation irreversible de l’ecosystème. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Mettre en œuvre les travaux de restauration en phase avec le cahier des charges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Maintenir un habitat de mare temporaire mediterranéene favorable aux espèces identifiées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Divergences d’avis sur la pertinence de l’action, coûts liés à la réalisation de travaux tres spécifiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Mise en place d’un Groupe de Travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, ONF, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1 xRIVAGE, 1 xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2 xRIVAGE, 2 xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | 1 xRIVAGE, 1 xPMCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 11 |  | Favoriser des pratiques agricoles cohérentes avec les enjeux identifiés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Accompagner les agriculteurs à proximité immédiate de la mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Accompagner les agriculteurs de l’ensemble de la dépression humide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Gerer les friches agricoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Certaines parcelles à proximité de la mare ont littéralement les pieds dans l’eau. Les traitements et fertilisants de l’ensemble de la dépression humide sont amenés à entrer en contact direct avec la mare. Il est par conséquent interessant d’accompagner les agriculteurs pour une pratique agricole favorable au milieu et espèces présentes sur le site. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : pour adapter à la marge leurs pratiques et envisager des bandes enherbées qui constitueront un barrage tampon entre la parcelle et la mare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Aux vues des enjeux identifiés sur le site il sera intéressant de proposer aux professionnels des itinéraires techniques alternatifs ou plus sobres en apports en vue de préserver le site. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Un inventaire des friches agricoles a été réalisé (2013) par l’IUT de Perpignan en vue de proposer une gestion de ces parcelles. Tant pour l’accompagnement de l’agriculture de proximité que pour celle du bassin versant, il sera intéressant de proposer aux exploitants les Mesures Agro-environnementales qu’il sera possible de mettre en œuvre sur ce site afin d’améliorer les pratiques existantes. Cependant suite aux modifications des règles d’attribution ayant lieu à l’échelle Européenne, l’année 2014 ne sera sans doute pas propice à la mise en place de ce genre de démarche. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Limitation des apports phyto en direction de la mare ou l’Aven des Amandiers. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Les dificultés actuelles du monde agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune, Privés, CDL ? … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des agriculteurs, mise en place de Mesures AgroEnvironnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : Chambre d’Agriculture, PMCA, RIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | Chambre d’Agriculture, PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, CEN-LR, DDTM, FDC-66 (soutien proposé en COPIL concernant leur exertise en gestion de friches agricoles), GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | Chambre d’agriculture & 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | Chambre d’agriculture & 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | ?xPMCA & ?xRIVAGE |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de la chambre d’Agriculture, RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : Une limitation de la pollution par écoulement de produits phytosanitaires viticoles est à prévoir : la santé actuelle du plan d'eau et de ses habitants (batraciens et crustacés phyllopodes) témoigne de sa vitalité et de ses potentialités d'autoépuration mais la recrudescence et la dureté des traitements contre les nouveaux ravageurs du vignobles (v. en exemple la lutte obligatoire contre la Flavesoence dorée) peuvent, en quelques années modifier la situation hydrologique de ce plan d'eau situé en fond de dépression. Une possibilité permettant d'enrayer cette menace serait de créer une zone tampon autour de la dépression en laissant en laissant retourner en friche au moins 3 ha de vignoble, sur le principe des mises en jachères «faune sauvage» (mesures agri- environnementales). |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 12 |  | Améliorer la voirie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Etudier la faisabilité d’un « crapauducs » sous la D9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Procéder à la mise en place de cet ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | La route départementale D9 reliant Opoul et Fitou représente un impact non négligeable sur la population d’amphibiens voulant aller au nord de celle-ci. Une association préconise donc la mise en place de crapauducs limitant ainsi la forte mortalité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Un dossier présentant le projet doit etre réalisé au plus vite afin d’etre mis en œuvre dès qu’une structure souhaiterai s’investir dans l’action. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : La réalisation du crapauduc permettra aux batraciens de circuler librement entre la mare et les parcelles agricoles à l’est et au nord. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Meilleure circulation des espèces sous la chaussée au nord est de la mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | La communication sur le projet de crapauduc ne sera pas aisée, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | CDL, Commune, Privés, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Réalisation de l’étude de faisabilité, réalisation de l’ouvrage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA, RIVAGE, Commune, CG66 … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, EN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par le CG66 ou PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : Cette action pourrait être mise en œuvre dans le cadre de mesure compensatoire menée par le CG66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE 13 |  | Régler les problèmes liés à la potence agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Identifier le problème & réunir les partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Accompagner la commune dans la détermination du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 |  |  | Etablir une concertation avec les agriculteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 |  |  | Accompagner la commune dans la mise en place du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 5 |  |  | Valoriser l’action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 3 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 4 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  |  | Action 5 | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Le Plan de Gestion de la mare d’Opoul s’inscrit dans un contexte général de limitation des arrivées de polluants en sa direction la gestion des effluents issus de la STEP d’une part puis ceux issus du bassin versant étant traités à travers deux autres fiches, il demeure un point noir. Il s’agit de la gestion des effluents issus des produits de rinçages liés à la présence d’une potence agricole en amont de la mare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Une identification de la problématique liant la potence agricole et la mare d’Opoul doit etre faite et mettre les acteurs concernés autour du sujet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : De nombreux financements accompagnent les communes dans la réfection de ce genre d’ouvrage, l’agglomération de Perpignan et le Syndicat RIVAGE peuvent se mobiliser pour épauler la commune dans la démarche. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 3 : Les usagers des potences sont très majoritairement les agriculteurs de la commune, une concertation avec la profession est indispensable pour une appropriation des nouveaux aménagements (aspect technique et financier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 4 : La mise en place de l’infrastructure et la prise en main par la commune peut etre accompagné par PMCA et RIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 5 : Une communication aupres de la profession agricole sera a mettre en place pour un usage optimal de l’aménagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Mise ne place d’aménagement aux normes en vue d’éliminer les deux potences actuelles qui ne le sont pas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Coûts pour la commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Réunions techniques, réunions de concertatiuon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : Commune, assisté par PMCA & RIVAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Chambre d’Agriculture, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 2xPMCA & 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A5 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 14 |  | Sensibiliser de manière active (EEDD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Coordonner un programme d’animations en partenariat avec les structures identifiées (PMCA, Labelbleu, Tram’66 …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Communiquer sur les actions réalisées dans le cadre du Plan de Gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Monter un programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des usagers, des scolaires, des universitaires ou encore auprès du grand public. Un groupe de travail spécifique à cette question sera réuni pour être au plus proche des programmes scolaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : La création d’un projet pédagogique avec l’école d’Opoul-Périllos est possible (réalisé et à venir). L’objectif général de cette action est de sensibiliser le public lors de sorties naturalistes, ou d’animations nature, en lui faisant découvrir les habitats et les espèces présentes, les différents liens qui existent entre eux, les impacts qu’ils peuvent engendrer et leurs conséquences. L’université de Perpignan réalise aussi des sorties sur ce site, il sera interessant de valoriser ces activitées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Communiquer sur les actions réalisées à travers les animations généralistes, spécifiques ou à travers la mise en place des outils de communication (voir fiche suivante «communication passive ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Une meilleure connaissance de la mare d’Opoul et ses abords |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune, Privés, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Nombre d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement Articles sur différents supports de communication (magazine, site internet, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA assisté par RIVAGE & la Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, ONF, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 1xPMCA & 1xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

| FICHE 15 |  | Sensibiliser de manière passive (panneautage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objectifs opérationnels concernés |  |  |  |
|  |  | Action 1 |  |  | Installer une signalétique pour informer et sensibiliser le grand public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O, … |  |  |  |
|  |  | Action 2 |  |  | Réalisation et diffusion de supports de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Démarches connexes |  |  |  |  |  | Localisation |  |  | Domaines d’Actions : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  | Connaissance |  |  | Quantité |  | Valeur |  |  | Sensibilisation |  |  | Animation |  |  |
|  |  |  |  |  | NON 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OUI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echéancier | Action | Priorité Faisabilité |  |  |  |  |  | Année 1 2013 |  | Année 2 2014 |  |  | Année 3 2015 |  | Année 4 2016 |  |  | Année 5 2017 |  |  | Année 6 2018 |  |
|  |  | Action 1 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Action 2 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexte et justification : |  |  | Informer les visiteurs sur les habitats naturels et les espèces associées, leur faire prendre conscience des impacts qu’ils peuvent engendrer et, également, faire circuler les informations relatives à la richesse du site et l’intérêt de le préserver. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description des Actions : |  |  | Action 1 : Installer deux panneaux, un sur chaque muret pour guider les usagers vers l’entrée du site. Un panneau à l’entrée de site qui affiche les richesses patrimoniales de la Zone Humide et également les consignes à suivre, sous forme de pictogrammes, pour respecter le site. Ces panneaux suivront la même trame visuelle que ceux déjà mis en place par le Syndicat RIVAGE pour une cohérence globale sur le territoire. Des panneauxobliques permettront d’éviter une surcharge du paysage tout en étant sufisament vaste pour porter l’information souhaitée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Action 2 : Diffuser des informations en publiant des articles sur le site internet de la commune, de RIVAGE, dans le magazine municipal, etc. Créer des outils de communication et d’informations : créer des plaquettes d’informations, ou dépliants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Résultats attendus : |  |  | Mise en place des panneaux d’information, communication presse, tourisme et internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difficultés pressenties : |  |  | Produire un support d’information concis et précis en gardant à l’esprit la taille du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Propriété foncière : |  |  | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suivi et évaluation : |  |  | Mise en place des panneaux d’information, échos des citoyens, nombre d’articles publiés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilotage des actions : |  |  | Maitrise d’ouvrage : PMCA assisté par RIVAGE & la Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partenaires techniques pressentis : |  |  | PMCA, RIVAGE, Commune, Agence de l’eau, CG, CDL, EID, ONF, CEN-LR, DDTM, DREAL-LR, FDC-66, GOR, Associations, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moyens nécessaires : |  |  |  |  | Humains |  |  |  |  |  | Materiels |  |  |  |  | Coûts (HT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A1 |  | 1xPMCA & 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  | 1xPMCA & 2xRIVAGE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | A DETERMINER |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadre de mise en œuvre & Financements mobilisables : |  |  | Réalisé par PMCA avec appui technique de RIVAGE et de la commune. Appui financier solicité auprès du département, de l’Agence de l’Eau … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Observations : |  |
| --- | --- | --- |

# CHAPITRE 4	Calendrier prévisionnel

# Les opérations vont s’échelonner sur les 6 ans de mise en œuvre du Plan de Gestion (Voir calendrier ci-après). Les travaux, qui seront effectués par le service exploitation de PMCA (5 agents), prévus entre 2014 et 2018 ont été planifiés opérationnellement pour une meilleure efficacité et coordination.

| Domaine |  | Fiche | Intitulé | Actions | Année de réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
|  | Connaissance | 1 | Améliorer les connaissances écologiques | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Diagnostiquer et éliminer les sources de pollution (STEP & réseaux) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Diagnostiquer les éventuels polluants (qualité) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quantité | 4 | Mettre en place une mesure de protection forte | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Favoriser la maitrise foncière | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur | 6 | Mettre en défens le site (préservation et sécurité) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Limiter la prédation des amphibiens par les goélands | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Gerer les espèces envahissantes | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Entretenir et gérer la Zone Humide (mare, accès et abords) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Restaurer la mare | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Favoriser des pratiques agricoles cohérentes avec les enjeux identifiés | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Améliorer la voirie | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Régler les problèmes liés à la potence agricole | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilisation | 14 | Sensibiliser de manière active (EEDD) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Sensibiliser de manière passive (panneautage) | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CHAPITRE 5	Ressources et gouvernance

L’élaboration du plan de gestion de la mare d’Opoul a été réalisé en concertation avec les gestionnaires et les différents acteurs en relation avec le site.

Deux instances de gestion ont été créées:

Le comité de gestion qui permet de définir le cadre du Plan de Gestion (périmètre, durée, échéancier, etc.).

Le comité de pilotage qui permet de présenter aux acteurs locaux les différents enjeux sur la zone, de définir conjointement les objectifs de gestion à atteindre et de valider le programme d’actions.

Ce plan de Gestion est le fruit de nombreux échanges entre divreses structures ou personnes, dont voici les principales :

|  | Hôtel de Ville Le Village 66600 OPOUL PERILLOS | Jean-François CARRERE Maire d’Opoul Périllos mairie-opoul@wanadoo.fr |
| --- | --- | --- |
|  | Hôtel de Ville Le Village 66600 OPOUL PERILLOS | Aurore SABENCH Mairie d’Opoul Périllos a.sabench-mairieopoul@orange.fr |
|  | Syndicat RIVAGE Salses-Leucate Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras 11 370 LEUCATE | Marie MAHILEAU 04.68.40.44.38 marie.mahileau@mairie-leucate.fr |
|  | Syndicat RIVAGE Salses-Leucate Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras 11 370 LEUCATE | JeanAlexis NOEL 04.68.40.49.72 jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr |
|  | PMCA – Espaces naturels 11 Boulevard Saint-Assiscle BP 20641 66006 Perpignan Cedex | Frédéric GONANO (04) 68 08 61 68 f.gonano@perpignan-mediterranee.org |
|  | PMCA– Espaces naturels 11 Boulevard Saint-Assiscle BP 20641 66006 Perpignan Cedex | Mathieu PEREZ (04) 68 08 64 19 m.perez@perpignan-mediterranee.org |
|  | PMCA– eau & assainissement 11 Boulevard Saint-Assiscle BP 20641 66006 Perpignan Cedex | Florence LE CORRE 06.76.03.20.26 f.lecorre@perpignan-mediterranee.org |
|  | Agence de l’eau RM&C Immeuble le Mondial 219 r le Titien CS 59549 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 | Nadine BOSC (04) 26 22 32 22 nadine.boscbossut@eaurmc.fr |
|  | Agence de l’eau RM&C Immeuble le Mondial 219 r le Titien CS 59549 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 | Anne COURSEILLE (04) 26 22 32 62 anne.courseille@eaurmc.fr |
|  | DDTM – 66 19, av. de Grande-Bretagne 66 025 PERPIGNAN Cedex | Georges BADRIGNANS (04) 68 51 95 10 georges.badrignans@pyrenees-orientales.gouv.fr |
|  | DDTM – 66 19, av. de Grande-Bretagne 66 025 PERPIGNAN Cedex | Georges BADRIGNANS (04) 68 51 95 10 georges.badrignans@pyrenees-orientales.gouv.fr |
|  | DREAL-LR 58 av Marie de Montpelleier 34 965 MONTPELLIER cedex 02 | Christine ROCHAT (04) 34 46 66 50 christine.rochat@developpement-durable.gouv.fr |
|  | FDC66 47 avenue Giraudoux BP 91021 66101 PERPIGNAN CEDEX | Charles NAVARO (04) 68 50 24 08 navarro.c@orange.fr |
|  | SDIS 66 Centre de secours Henri Raynière Avenue de Catalogne 66 600 SALSES LE CHATEAU | Fabien HULLO (04) 68 38 65 39 Fabien.Hullo@sdis66.fr |
|  | CBN Méditerranéen de Porquerolles Castel Ste-Claire 83418 HYERES | James MOLINA (04) 99 23 22 11 j.molina@cbnmed.fr |
|  | Groupe Ornithologique du Roussillon 4 rue Pierre jean de Béranger 66000 PERPIGNAN | Lionel COURMONT (04) 68 51 20 01 gor2@wanadoo.fr |
|  | Syndicat des nappes de la plaine du Roussillon 10, rue du Théatre 66 000 PERPIGNAN | Séverine HUMBERT (04) 68 57 73 43 s.humbert@nappes-roussillon.fr |
|  | CEN LR Carré Montmorency 474 Allée Henri 2 de Montmorency 34000 MONTPELLIER | Mario KLESCZEWSKI conservation@cenlr.org |
|  | Conseil Général 66 24 quai Sadi Carnot BP 906 66906 PERPIGNAN CEDEX | Vanessa AMIEL (04) 68 85 82 12 Vanessa.amiel@cg66.fr |
|  | Université de Perpignan 52 Avenue Paul Alduy 66100 PERPIGNAN | Jacques DEVINEAU (04) 68 66 24 54 devineau@univ-perp.fr |
|  | LPO Aude écluse Mandirac 11100 NARBONNE | Francis MORLON (04) 68 49 12 12 francis.morlon.aude@lpo.fr |
|  | E.I.D. Méditerranée Voie de la Crouste 66 140 CANET EN ROUSSILLON | André PALAU 04 68 80 32 23 apalau@eid-med.org |
|  | Pôle-relais lagunes méditerranéennes 474, allée Henry II de Montmorency 34090 MONTPELLIER | Sonia BERTRAND pole.lagunes.lr@cenlr.org |
|  | Mas Sarragos route de Thuir 66170 MILLAS | Henry SALVAYRE (04) 68 57 34 92 salvayre@aol.com |
|  | LPA Claude Simon 4 r Pasteur 66600 RIVESALTES | Rémi PROUST 04.68.64.08.41 |
|  | UMR CNRS 5175 CEFE - EPHE | Philippe GENIEZ 04 67 61 32 54 Philippe.Geniez@cefe.cnrs.fr |
|  | ACCA d'Opoul-Périllos 12 rue des Roches 66 600 OPOUL | Jean VALLES 04.68.92.03.42 |
|  | Véolia 1 r Mme de Staël BP 1509 66103 PERPIGNAN CEDEX | Frédéric RIBAS 06.14.35.90.40 Frederic.ribas@veolia.com |
|  | La tram’66 CIEM les isards - 7 carrer major 66360 PY | Sarah GIRAUD 04 68 05 65 72 contact@tram66.org |
|  | Propriétaire à proximité de la mare 25 av Pierre Estirac 66600 OPOUL PERILLOS | Jean-François SOLER 04 68 64 52 49 |
|  | Chambre d'Agriculture 66 19, av. de Grande Bretagne 66 025 PERPIGNAN Cedex | Christelle ALLENGRY c.alengry@pyrenees-orientales.chambagri.fr (06) 71 57 19 63 |
|  | Chambre d'Agriculture 66 19, av. de Grande Bretagne 66 025 PERPIGNAN Cedex | Jean BERTRAND j.bertrand@pyrenees-orientales.chambagri.fr (04) 68 35 74 00 |

L’ensemble de ces acteurs constitue le Comité de Pilotage ou COPIL. Le Comité de Gestion étant quant à lui constitué uniquement par la commune d’Opoul, l’agglomération Perpignan Mediterranée et le Syndicat RIVAGE.

Annexe 1

Fiche de hiérarchisation de l’entité humide N°30 identifiée dans le cadre du DIAGNOSTIC préalable à la

Stratégie de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de

Salses-Leucate

Annexe 2

Liste des espèces faune et flore

Vie et mort des mares temporaires du Roussillon

(Pyrénées-Orientales, France).

La mare d'Opoul, outil pédagogique

Guy OLIVER, Léon SERVE,

Chrisrophe LEBOULANGER

et Jean-Louis BLAZI

Annexe 3

Règlement du POS de la commune

Annexe 4

Fiche habitat

«Mares temporaires mediterranéennes »

Bibliographie

Inventaire et répartition des amphibiens sur la région d’Opoul-Périllos – Katy MORELL (GOR) – 2005

Caractérisation de friches agricoles en Corbières maritimes et proposition de gestion – Julie BARDY, Anne ETCHETO, Lucas FOCHESTANO, Abdelhamid MALKI (IUT-UPVD) – 2013

Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes, Atlas biogéographique - Philippe Geniez, Marc Cheylan – 2012

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – RIVAGE – 2013

Stratégies de Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses leucate – RIVAGE – 2012

Inventaire et analyse de l’herpetofaune du bassin versant de l’étang de Salses Leucate – Michel CAMBRONY (GOR)- 2000

Vie et mort des mares temporaires du Roussillon (Pyrénées-Orientales, France). La mare d'Opoul, outil pédagogique - Guy OLIVER, Léon SERVE, Chrisrophe LEBOULANGER et Jean-Louis BLAZI - 1996

Sitographie

http://inpn.mnhn.fr/

http://www.cadastre.gouv.fr/

http://www.geoportail.gouv.fr/

http://fr.wikipedia.org/

http://www.rivage-salses-leucate.fr

Por toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

Le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate

JeanAlexis NOEL - Chargé de mission Zones Humides

Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras - 11 370 LEUCATE

04.68.40.49.72 ou jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr